榆林市“一带一路” 建设重大工程项目表

一、榆林“空中丝绸之路” 建设相关项目   （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 进度 | 至2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 目标 |
| 项目内容 |  |  |  |  | 650000 |  | 630000 |  |
| 1 | 机场建设项目 | 榆阳、府谷、定边 | 2016-2020 | 榆阳机场扩建为4D机场， 府谷、定边建设4C级民用机场 | 440000 | 前期 | 440000 | 建成 |
| 2 | 通用机场 | 横山、榆阳、神木、榆神工业园区 | 2016-2020 | 新建2B级机场4个 | 110000 | 开工 | 90000 | 建成 |
| 3 | 靖边无人机试验测试中心 | 靖边 | 2016-2020 | 测试与准备区、飞行起降区、 配套服务保障区等3大板块 | 100000 | 前期 | 100000 | 建成 |

二、榆林“陆上丝绸之路” 建设铁路相关项目   （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 进度 | 至2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 目标 |
| 项目内容 |  |  |  |  | 11744552 |  | 5730825 |  |
| 1 | 西安至包头高铁 （榆林段） | 神木、榆阳、米脂、绥德、清涧 | 2019-2025 | 线路全长879.1公里，其中榆林境内约307.2km | 3690000 | 前期工作 | 1110000 | 开工 建设 |
| 2 | 兰州至太原高铁 （榆林段） | 清涧、绥德、 吴堡 | 2018-2025 | 110km | 1500000 | 前期工作 | 170000 | 开工 建设 |
| 3 | 太中银铁路银川至定边段增建二线、定边至太原段扩能改造 | 定边、靖边、横山、子洲、绥德、吴堡 | 2017-2020 | 榆林境内全长348公里，开通定边至太原动车组 | 1000000 | 前期工作 | 120000 | 建成 |
| 4 | 蒙西至华中铁路 (榆林段) | 靖边 | 2015-2019 | 新建国铁一级80公里 | 850000 | 前期工作 | 780000 | 建成 |
| 5 | 神瓦铁路（冯红铁路） | 神木、府谷 | 2016-2020 | 主线长86公里，榆林境内长68公里，规划运能6000万吨/年 | 740000 | 前期工作 | 740000 | 建成 |
| 6 | 榆佳临铁路 | 榆阳、佳县 | 2018- | 87公里，其中榆林至佳县52公里 | 450000 | 前期工作 | 150000 | 开工 建设 |

| 7 | 准朔铁路(榆林段) | 府谷 | 2010-2016 | 省境内26公里 | 84000 | 开工建设 | 5000 | 建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 榆神煤矿铁路专用线项目(朱大线) | 神木 | 2016-2019 | 新建铁路96.808公里，设计运力6000万吨/年 | 416000 | 前期工作 | 416000 | 建成 |
| 9 | 油坊坪-银子湾-孤山川铁路 | 府谷 | 2011-2018 | 72km | 626000 | 已开工建设 | 406000 | 建成 |
| 10 | 靖边至神木铁路 | 神木、榆阳、横山、靖边 | 2016-2022 | 新建线路全长230公里，设计一期运力1亿吨/年 | 1990000 | 前期工作 | 1550000 | 开工 建设 |
| 11 | 榆横铁路二期 | 榆横工业园区 | 2012-2017 | 液化厂站（不含）至红石桥站（含），全长23.76839km | 66480 | 完成总投资的53.63% | 30825 | 建成 |
| 12 | 郭神铁路运煤专用线 | 府谷、神木 | 2016-2018 | 新建线路全长25公里，规划运力3000万吨/年 | 150000 | 前期工作 | 150000 | 建成 |
| 13 | 神木北-大保当电化扩能改造 | 神木 | 2014-2016 | 线路全长72.6公里，车站到发线有效长延长至1050米，个别段1080米 | 46000 | 站场路基完成、房建工程完成80%、四电工程完成约95% | 15000 | 建成 |
| 14 | 神华包神铁路巴图塔以南改造项目 | 神木 | 2018-2020 | 瓷窑湾至神东段增建复线(正线长约8.7公里)，瓷窑湾站万吨改造、石圪台站万吨改造 | 66000 | 前期工作 | 66000 | 建成 |
| 15 | 小纪汗煤矿铁路 专用线 | 榆阳 | 2013-2017 | 26km | 70072 | 已开工建设 | 22000 | 建成 |

三、榆林“陆上丝绸之路” 建设公路相关项目   （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 进度 | 至2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 目标 |
|  | 项目内容 |  |  |  | 5873552 |  | 5451552 |  |
| 1 | 定边至吴起高速公路(榆林段) | 定边 | 2016-2018 | 高速62公里 | 700000 | 路基桥涵施工 | 650000 | 全部 建成通车 |
| 2 | 绥德至延川 高速公路 | 绥德、 清涧 | 2016-2019 | 高速87.9公里 | 1050000 | 前期工作 | 1050000 | 全部 建成通车 |
| 3 | 清涧至子长 高速公路 | 清涧 | 2016-2019 | 高速31公里 | 260000 | 前期工作 | 260000 | 全部 建成通车 |
| 4 | 沿黄公路 | 府谷、神木、 佳县、吴堡 绥德、清涧 | 2016-2016 | 全长415公里 | 243000 | 主体完工 | 93000 | 全部 建成通车 |
| 5 | 银川至榆林一级公路(榆林段) | 榆阳 | 2016-2018 | 新建一级公路320公里 其中榆林境内68公里 | 200000 | 前期工作 | 200000 | 全部 建成通车 |
| 6 | S226线阿门其日格至小壕兔一级公路(榆林段) | 榆阳 | 2016-2018 | 新建一级公路151公里 其中榆林境内20公里 | 56000 | 前期工作 | 56000 | 全部 建成通车 |

| 7 | G242线乌审旗嘎鲁图至补浪河一级公路 (榆林段) | 榆阳 | 2016-2018 | 新建一级公路98公里 其中榆林境内68公里 | 200000 | 前期工作 | 200000 | 全部 建成通车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | S215线乌审旗通史至靖边一级公路(榆林段) | 靖边 | 2016-2018 | 新建一级公路83.7公里 其中榆林境内7.7公里 | 36000 | 前期工作 | 36000 | 全部 建成通车 |
| 9 | S317线乌审旗通史至横山一级公路(榆林段) | 横山 | 2016-2018 | 新建一级公路51公里 其中榆林境内24公里 | 120000 | 前期工作 | 120000 | 全部 建成通车 |
| 10 | X629线乌审旗乌兰陶勒盖至榆林公路 | 榆阳 | 2016-2018 | 新建等级公路76公里 其中榆林境内三级公路54公里 | 5000 | 前期工作 | 5000 | 全部 建成通车 |
| 11 | 国道升等级 改造项目 | 全市 | 2016-2020 | 全长25.06公里 其中升等改造414.86公里 新建210.2公里 | 1425135 | 路基桥涵施工 | 1213135 | 全部 建成通车 |
| 12 | 省道升等级 改造项目 | 全市 | 2016-2020 | 全长527.8公里 其中升等改造478.6公里 新建49.2公里 | 330916 | 路基桥涵施工 | 320916 | 全部 建成通车 |
| 13 | 县乡公路 | 全市 | 2016-2020 | 改建1598公里 | 820647 | 前期工作 | 820647 | 全部 建成通车 |
| 14 | 通村公路 | 全市 | 2016-2020 | 新建通村公路5173公里 | 426854 | 前期工作 | 426854 | 全部 建成通车 |

四、榆林“绿色丝绸之路” 建设相关生态项目   （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 进度 | 至2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 目标 |
| 项目内容 |  |  |  |  | 1381765 |  | 1209280 |  |
| 1 | 京津风沙源治理二期工程 | 北6 县区 | 2016-2020 | 人工营造乔木林69.51万亩、灌木林55.73万亩、风沙育林40万亩。 | 62425 | 前期 工作 | 140160 | 建成 |
| 2 | 中国·西部（靖边）防沙治沙生态产业示范园区基础设施建设项目 | 靖边 | 2016-2020 | 修筑园区道路75公里，修建苗木交易集散园基础设施。 | 3500 | 立项 | 3500 | 建成 |
| 3 | 退耕还林工程 | 全市 | 2016-2020 | 管护好第一轮退耕还林工程实施的278.9万亩退耕还林地 ，加强抚育、改造，提高生态和经济效益。25度以上坡耕地退耕还林50万亩，严重沙化土地退耕还林20万亩，重点水源区退耕还林5万亩。 | 112500 | 投资计划下达 | 75000 | 退耕还林50万亩 |
| 4 | 国家水土保持重点建设工程 | 除府谷 定边外 10县区 | 2016-2025 | 开展小流域综合治理，新增水土流失综合治理面积2164km2。 | 74000 | 完成规划 | 37000 | 新增水土流失综合治理面积1082km2 |

| 5 | 黄河重要支流 治理工程 | 榆阳区、神木、横山、米脂、绥德、清涧、子洲 |  | 2016-2023 | 无定河、榆溪河、窟野河、秃尾河、大理河、清涧河6条黄河重要支流治理重点段防洪工程建设，建设堤防5.09km、护岸68.11km、防汛道路18.358km，防汛路堤8.04km。 | 62190 | 前期 工作 | 20000 | 开工建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 无定河全线综合 治理工程 | 榆阳、靖边、横山、绥德、米脂、清涧、 子洲 |  | 2016-2030 | 防洪与河道治理，水资源开发利用等任务的建设，新建、加高、加固城镇和工业园区堤防172公里，疏浚河道150公里，新建廊道取水工程20处，衬砌干、支、斗渠等1238公里，维修改造渠系建筑物490处。 | 105580 | 前期 工作 | 30000 | 完成前期工作，并开工建设。 |
| 7 | 靖边西草滩 湿地公园 | 靖边 |  | 2016-2017 | 西草滩湿地公园占地约400公顷 | 20000 | 前期 工作 | 20000 | 建成 |
| 8 | 河流水系绿化工程 | 12县区 102个乡镇 |  | 2016-2024 | 黄河、“四河四川”及榆溪河等重要支流沿岸、大中型水库周边地区，营造景观林78.34万亩。 | 53000 | 前期 工作 | 27300 | 开工建设 |
| 9 | 陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程 | 定边县 | 2017-2020 |  | 提水工程改扩建；取水工程新建总库容1300万立方米水库1座；水处理工程改扩建水厂3座，日处理水总量达到5.5万吨。 | 130000 | 可研 报告 | 130000 | 建成 |

| 10 | 人工影响天气工程 | 全市 | 2016-2020 |  | 建设人工增雨（雪）基地二期工程，加强飞机作业能力建设，地面人工影响天气作业能力建设。 | 6220 | 前期 工作 | 6220 | 建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 陕西定边马莲滩 沙漠公园 | 定边县 | 2015-2020 |  | 新建公园14.7万亩,分为保育区、展览区、体验区、管理维护区,同时实施园林建筑、景观小品、亮化及停车场、园区环园道路等配套基础设施。 | 51000 | 开工 建设 | 45000 | 建成 |
| 12 | 榆林市林业建设 五年大提升 | 全市 | 2016-2020 |  | 围绕“三带两区”格局，重点实施城市绿化、绿色长廊建设等“十大工程”，推进百万亩樟子松、百万亩红枣等“五个百万亩基地”建设。完成人工造林250万亩，封山（沙）育林60万亩、森林抚育100万亩。 | 675100 | 已经完成人工造林50万亩，森林抚育23.6万亩 | 675100 | 造林保存面积达到2400万亩，森林覆盖率达到36% |
| 13 | 创建环保模范城市 | 全市 |  | 2016-2020 | 榆林市11个县区创建环保模范 （卫生）城市。 | 26250 | 开工 建设 |  | 建成 |

五、榆林“一带一路” 建设相关能源项目   （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 估值 总投资 | 进度 | 至2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 目标 |
| 外送电、新能源、石油储备库、天然气储备库项目 |  |  |  |  | 3065000 |  | 1165000 |  |
| 1 | 神东电力公司神木店塔电源外送基地项目 | 神木 | 2020-2024 | 装机容量4×10万千瓦 | 1900000 | 前期 | 50000 | 前期工作 |
| 2 | 华电集团神木石窑店煤电外送项目 | 神木 | 2016-2020 | 装机容量2*10万千瓦 |  | 前期 |  | 前期工作 |
| 3 | 中电投新能源调峰 电厂 | 定边 | 2016-2019 | 建设4*66万千瓦调峰电厂，接入 内蒙新上海庙至山东潍坊超高压 直流输电线路换流站 | 600000 | 前期 | 600000 | 前期工作 |
| 4 | 广东猛狮集团储能 电站 | 定边 | 2016-2018 | 建设30万千瓦储能电站 | 130000 | 前期 | 130000 | 前期工作 |
| 5 | 国电榆林煤电基地百万千瓦级外送火电 项目 | 靖边 | 2016-2020 |  |  | 可研 |  | 前期工作 |
| 6 | 延长榆林炼油厂油品调和中心和石油储备库项目 | 靖边 | 2016-2017 | 本项目一期罐容约43×104m3， 包括：成品单元、铁路装车单元、 油气回收单元、油品管输单元及公 用工程等单元组成。 | 100000 | 前期 | 100000 | 建成 |

| 7 | 中核集团风电塔筒 制造项目 | 定边 | 2017-2018 | 新建1600套风电塔筒生产线。 | 110000 | 可研 | 110000 | 建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 康隆成品油储油库 项目 | 能化园区 | 2016-2017 | 油库总容量10万m³，为二级油库 | 25000 | 报批 | 25000 | 建成 |
| 9 | 长庆集团定边天然气储备库 | 定边 | 2016-2018 | 新建100亿方天然气储备库 | 200000 | 开工 | 150000 | 建成 |
|  | 烯烃 |  |  |  | 13610000 |  | 6450000 |  |
| 10 | 延长中煤公司靖边油气煤综合利用一期后续填平补齐项目 | 靖边 | 2016-2019 | 建设180万吨/年甲醇、60万吨/年MTO及烯烃聚合装置。主要生产20万吨/年LDPE、30万吨/年特种PP等产品。 | 1450000 | 前期 | 1450000 |  |
| 11 | 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目 | 榆神 | 2016-2023 | 大保当煤矿建设规模为1300万吨/年，热电联产机组为7×10万千瓦，核心化工装置甲醇制烯烃（MTO）151万吨/年，项目年产约218.65万吨/年综合化工产品 | 12160000 | 场平 | 5000000 | 开工建设 |
|  | 煤制油 |  |  |  | 4800000 |  | 3775000 |  |
| 12 | 陕西未来能源兖矿榆林煤制油一期后续 工程 | 榆阳 | 2017-2023 | 300万吨/年低温煤制油装置及 100万吨/年高温煤制油示范装置 | 3000000 | 前期 | 2000000 | 开工建设 |

| 13 | 陕煤化集团清水园大型煤炭分质清洁高效转化示范项目 | 榆神 |  | 2016-2019 | 1500万吨粉煤干馏， 加工原煤3000万吨， 加工煤焦油500万吨， 生产氢气54万立方米/小时， 生产17亿立方米天然气 | 1800000 | 开工 | 1775000 |  | 建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙二醇、芳烃、天然气、真空盐项目 |  |  |  |  |  | 15749400 |  | 965500 |  |  |
| 14 | 榆能集团30万吨/年乙二醇高端化学品综合项目 |  | 榆阳 | 2016-2019 | 年产30万吨乙二醇 | 1300000 | 前期 |  | 1300000 | 建成 |
| 15 | 榆能集团煤基多联产100万吨煤制芳烃项目 |  | 榆阳 | 2018-2022 | 年产100万吨芳烃 | 3514400 | 前期 |  | 600000 | 开工建设 |
| 16 | 华电榆横煤化工公司煤基芳烃项目 |  | 榆横 工业园区 | 2016-2022 | 300万吨/年煤制甲醇、120万吨/年 甲醇制芳烃（年产混合芳烃122万吨）、 100万吨/年联合芳烃（年产对二甲苯 105万吨，副产重芳烃3.6万吨）、 160万吨/年对苯二甲酸（PTA）、 60万吨/年对苯二甲酸乙二醇酯（PET） | 3300000 | 前期 |  | 2000000 | 开工建设 |

| 17 | 中石化煤制天然气 项目 | 榆神 工业区 | 2017-2020 | 年产80亿立方天然气 | 3000000 | 前期 | 3000000 | 建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 榆能集团煤制天然气项目 | 榆横 工业区 | 2018-2022 | 年产40亿立方天然气 | 2580000 | 前期 | 1500000 | 开工建设 |
| 19 | 中煤榆林能源化工有限公司煤炭深加工项目二期工程 | 榆横 工业区 | 2017-2022 | 180万吨/年甲醇、30万吨/年聚乙烯、 30万吨/年聚丙烯、10万吨/年 EVA/LDPE、6万吨/年硫磺等 | 1900000 | 前期 | 1100000 | 开工建设 |
| 20 | 延长石油盐化工二期项目 | 定边 | 2016-2020 | 1.5万吨/年硫化黑装置、 1.5万吨/年硫代硫酸钠装置 | 35000 | 前期 | 35000 | 建成 |
| 21 | 陕西榆能博源化学公司200万吨真空盐项目 | 榆横 工业区 | 2017-2020 | 一期120万吨真空盐，二期80万吨 真空盐，35万吨合成氨，100万吨联碱 | 120000 | 前期 | 120000 | 建成 |

六、榆林“一带一路” 建设相关新材料（镁金属）产业项目   （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 |  | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 进度 | 至2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 目标 |
| 项目内容 |  |  |  |  |  | 5553400 |  | 5434200 |  |
| 1 | 陕西有色榆林铝镁合金项目二期工程 |  | 榆阳 | 2016-2020 | 年产45万吨铝镁合金项目 配套4×33万千瓦电力设施项目 年产40万吨的铝产品深加工项目 | 1208900 | 前期 | 1208900 | 建成 |
| 2 | 高品质镁合金及其坯料项目 |  | 榆阳 | 2016-2020 | 年产10万吨高品质镁合金及其坯料 | 94000 | 规划 | 94000 | 建成 |
| 3 | 镁合金挤压、压铸加工项目 |  | 榆阳 | 2016-2020 | 年产3万吨镁合金挤压、压铸产品 | 56000 | 规划 | 56000 | 建成 |
| 4 | 镁合金锻压、轧制材 项目 |  | 榆阳 | 2016-2020 | 年产15万吨镁合金锻压 轧制材产品 | 50000 | 规划 | 50000 | 建成 |
| 5 | 陕西有色铝镁合金项目二期 |  | 榆阳 | 2016-2019 | 年产60万吨铝镁合金 35万吨预焙阳极生产系统 配套5×330MW电力 | 280000 | 建成40万吨 铝镁合金 | 280000 | 建成 |
| 6 | 弘力隆煤电化科技公司10万吨/年镁及镁合金循环综合利用项目 |  | 神木 | 2016-2018 | 年产10万吨镁及镁合金 2万支还原罐、360 6×25000KVA 硅铁炉生产线 | 300000 | 前期 | 300000 | 建成 |

| 7 | 中铝集团、陕煤煤电铝镁合金项目 | 神木 | 2016-2020 | 1000万吨煤矿、100万吨电解铝、 6×35MKW发电、50万吨铝镁合金 | 1780000 | 前期 | 1780000 | 建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 金美新材料科技公司镁合金深加工综合利用 项目 | 神木 | 2016-2020 | 年产9万吨镁合金 7700吨镁合金压铸件 12000吨型材、2000吨挤压板材 | 188000 | 前期 | 188000 | 建成 |
| 9 | 神木荣诚镁业科技公司10万吨/年镁及镁合金循环综合利用项目 | 神木 | 2016-2018 | 10万吨/年镁及镁合金 2万支/年还原罐、360万吨/年洗煤、 180万吨/年小粒煤干馏 2×3万千瓦煤气发电机组 4×30000KVA硅铁炉生产线 5000万块/年免烧砖生产线 | 300000 | 前期 | 300000 | 建成 |
| 10 | 金美新材料公司镁合金深加工综合利用项目一期工程 | 神木 | 2016-2020 | 年产3万吨镁合金、5000吨型材 | 37000 | 前期 | 37000 | 建成 |
| 11 | 金属镁精深 加工项目 | 府谷 | 2016-2020 | 建设50万吨/年铝镁合金，2.5万吨/年镁合金压铸件、2万吨/年 镁合金型材、2万吨/年高强度 抗蠕变铸镁合金、100万辆/年镁铝 合金自行车、300万只/年汽车轮毂 | 100000 | 规划 | 100000 | 建成 |

| 12 | 镁业集团镁节能多联产循环经济产业化项目 | 府谷 | 2016-2020 | 110万吨/年固焦、5万吨/年金属镁、 30万吨/年焦油、10万吨/年硅铁 、10万吨/年镁合金、4万支/年还原罐、40万吨/年免烧砖，120万吨/年镁渣水泥 | 372000 | 开工 | 236000 | 投产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 陕镁集团5万吨镁合金板带材项目 | 横山 | 2016-2020 | 年产5万吨镁合金板带材 | 22000 | 开工 | 20800 | 建成 |
| 14 | 陕西有色集团绥德县铝镁合金项目 | 绥德 | 2016-2020 | 年产60万吨铝镁合金 | 720000 | 前期 | 720000 | 建成 |
| 15 | 臻梦镁合金材料公司年产15000吨高精度宽幅镁合金板 | 绥德 | 2016-2016 | 年产10000吨高精度 镁合金平板、卷板； 5000吨直径Φ600mm镁合金棒材 | 95500 | 场平 | 63500 | 建成 |

七、榆林“陆上丝绸之路”沿线旱作农业示范项目 （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 |  | 建设年限 | 建设内容及规模 |  | 总投资 | 进度 | 至2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 目标 |
| 现代特色农业项目 |  |  |  |  |  |  | 136900 |  | 136900 |  |
| 1 | 百万亩马铃薯基地建设项目 |  | 全市 | 2016-2020 |  | 建设淀粉加工型 快餐食品加工型 鲜食型马铃薯生产基地260万亩 | 7500 | 前期 | 7500 | 建成 |
| 2 | 沿黄红枣产业带 基地建设项目 |  | 佳县、清涧、神木等沿黄县 | 2016-2020 |  | 新建红枣经济林5万亩 低产枣园改造50万亩 | 9000 | 前期 | 9000 | 建成 |
| 3 | 百万亩玉 米产业基地 |  | 12县区 | 2016-2020 |  | 建成以青贮玉米 春玉米为主的高产基地220万亩 | 5900 | 前期 | 5900 | 建成 |
| 4 | 百万亩小杂粮 产业基地 |  | 12县区 | 2016-2020 |  | 推进标准化生产 建成小杂粮生产基地220万亩 | 3500 | 前期 | 3500 | 建成 |
| 5 | 大漠蔬菜产业 |  | 北六县区 | 2016-2020 |  | 发展设施农业和蔬菜产业 外向型无公害蔬菜基地50万亩 其中设施蔬菜10万亩 | 25000 | 前期 | 25000 | 建成 |
| 6 | 百万亩山地 苹果基地 |  | 横山、绥德、米脂、子洲等 | 2016-2020 |  | 建成优质山地 苹果基地100万亩 | 80000 | 前期 | 80000 | 建成 |

| 7 | 中药材产业基地 建设项目 | 子洲县等 | 2016-2020 | 每年发展5000亩 到2020年中药材达到2.5万亩 | 1000 | 前期 | 1000 | 建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 葡萄产业 | 横山 | 2016-2020 | 葡萄标准化栽培示范基地4.4万亩 设施水果示范基地5000亩 | 5000 | 前期 | 5000 | 建成 |
| 农产品加工业项目 |  |  |  |  | 206625 |  | 196625 |  |
| 9 | 红枣加工 | 佳县、清涧、神木等沿黄县 | 2016-2020 | 保留红枣天然属性重点发展 精选干枣、枣脯，深度加工 浓缩枣汁、枣酒、枣醋、枣饮料 原枣加工能力达到20万吨 |  | 前期 |  | 建成 |
| 10 | 小杂粮加工 | 12县区 | 2016-2020 | 突出有机和天然特色 保留原生品性 加工能力达到40万吨。 |  | 前期 |  | 建成 |
| 11 | 沙生果蔬加工 | 北六县区 | 2016-2020 | 重点发展以沙棘、野樱桃 、沙柳等沙生植物和大漠蔬菜 沙生中药材加工，推动沙产业发展 |  | 前期 |  | 建成 |

| 12 | 府谷优质海红果基地建设与产品开发利用项目 | 府谷县 | 2016-2020 | 发展优质海红果园10万亩 重点培植扶持农业产业化龙头企业 | 5000 | 前期 | 5000 | 建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 马铃薯加工 |  |  |  |  | 前期 |  |  |
| 14 | 榆阳区马铃薯、油料等深加工项目 | 榆阳 | 2018-2020 | 马铃署、油料等深加工项目 | 45000 | 前期 | 45000 | 建成 |
| 15 | 马铃薯主食化科技示范基地 | 定边 | 2016-2020 | 种薯繁育、商品薯生产基地，马铃薯深加工项目。年产试管苗5000万株、微型薯7500万粒，80万亩示范生产基地，5万吨淀粉、3万吨全粉、2万吨马铃薯复配粉生产线，马铃薯主食食品10万吨加工厂。 | 156625 | 6000吨马铃薯全粉生产线建成 | 146625 | 全部建成投产 |

八、榆林“陆上丝绸之路”旅游规划项目 （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设年限 | 建设内容及规模 |  | 总投资 | 进度 |  | 至2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 目标 |
|  | 项目内容 |  |  |  |  | 459800 |  |  | 3 459800 |  |
| 1 | 龙州丹霞地貌 风景区 | 靖边 | 2016-2020 | 打造陕西大地景观 风貌旅游第一品牌 |  | 40000 | 前期 |  | 40000 | 建成 |
| 2 | 红石峡—镇北台国家级生态文化风景区 | 榆阳 | 2016-2018 | 打造国家级生态文化风景区 |  |  | 前期 |  |  | 建成 |
| 3 | 陕北黄土文化 风情园 | 绥德 | 2016-2020 | 打造中国黄土民俗第一风情园 |  |  | 前期 |  |  | 建成 |
| 4 | 二碛黄河漂流 景区 | 吴堡 | 2016-2017 | 打造天下黄河第一水景观 主题文化景区 |  |  | 前期 |  |  | 建成 |

| 5 | 黄河太极湾 生态旅游区 | 清涧 | 2016-2017 | 打造天下黄河第一湾 构建黄河自然风光游览胜地 |  | 前期 |  | 建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 统万城国家遗址公园文化景区 | 靖边 | 2016-2020 | 建设统万城国家遗址公园 建设地下遗址博物馆 | 20000 | 前期 | 20000 | 建成 |
| 7 | 高家堡 古镇景区 | 神木 | 2016-2019 | 打造国家乡愁旅游体验区 塞北文化旅游目的地 | 250000 | 前期 | 250000 | 建成 |
| 8 | 石峁古城 遗址公园 | 神木 | 2016-2020 | 打造石峁古城遗址公园 | 30000 | 前期 | 30000 | 建成 |
| 9 | 榆林古城 旅游区 | 榆阳 | 2016-2020 | 将榆林古城作为一个大景区 塑造再现“小北京”的繁荣盛景 |  | 前期 |  | 建成 |
| 10 | 白云山风景区 | 佳县 | 2016-2018 | 道教文化主体养生度假区 |  | 前期 |  | 建成 |
| 11 | 闯王行宫景区 |  | 2016-2018 | 李自成文化景区 | 9800 | 前期 | 9800 | 建成 |
| 12 | 姜氏庄园窑洞 度假村 | 米脂 | 2016-2018 | 建设10万平方米的窑洞度假村 |  | 前期 |  | 建成 |

| 13 | 党氏庄园 | 绥德 | 2016-2017 | 打造陕北黄土印象园。 |  | 前期 |  | 建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 路遥文化 纪念馆 | 清涧 | 2016-2018 | 以路遥纪念馆为核心 打造陕北文化交流展示中心 |  | 前期 |  | 建成 |
| 15 | 二郎山风景区 | 神木 | 2016-2017 | 形成中部寻道、西壁度假 东壁攀岩的项目组合产品 |  | 前期 |  | 建成 |
| 16 | 黑龙潭景区 | 榆阳 | 2016-2018 | 将黑龙潭景区打造为集道教文化 龙文化主题展示区 |  | 前期 |  | 建成 |
| 17 | 木头峪民俗 文化村景区 | 佳县 | 2016-2020 | 打造我国著名的民俗文化传统村落景区 |  | 前期 |  | 建成 |
| 18 | 东方红纪念园 | 佳县 | 2016-2020 | 打造集历史文化展览、 影视传播于一体的革命 传统教育基地 |  | 前期 |  | 建成 |
| 19 | 疏属山景区 | 绥德 | 2016-2019 | 打造陕北多元文化展示中心 |  | 前期 |  | 建成 |

| 20 | 波罗古堡 影视基地 | 横山 | 2016-2018 |  | 打造形成长城、堡寨、寺庙 为支撑的人文景观旅游影视基地 |  | 前期 |  | 建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 红碱淖水 上娱乐区 | 神木 | 2016-2018 | 引进高端水上娱乐项目 开辟滨水沙滩，适当开发休闲度假 |  |  | 前期 |  | 建成 |
| 22 | 红枣之乡生态 农业产业园 | 佳县 | 2016-2017 | 以泥河沟村千年枣树群落为核心 打造西北知名的黄河滩枣生产基地 现代农业观光等项目 |  |  | 前期 |  | 建成 |
| 23 | 榆林古城 美食娱乐城 | 榆阳 | 2016-2018 | 建设大型美食文化城 重点以陕北美食、原生态音乐演出为特色与主题 |  | 25000 | 前期 | 25000 | 建成 |
| 24 | 榆溪河 夜游娱乐带 | 榆阳 | 2016-2018 | 建设水上演艺、餐饮、水岸光影剧演出景观带，以民俗文化融入现代娱乐为特色与主题。 |  |  | 前期 |  | 建成 |
| 25 | 定边县盐州 文化产业园 | 定边县 | 2016-2020 | 打造休闲、文化、旅游一体的综合性产业园,占地10800亩。 |  | 85000 | 开工 建设 | 85000 | 建成 |