附件2

工程建设项目审批制度改革办事指南及配套申请材料

目    录

办事指南

1.

市级权限内政府投资项目可研报告（建议书）审批	26

2.选址意见书许可	27

3.建设项目用地预审	29

4.企业投资项目备案	30

5.市级权限内企业投资项目核准	31

6.出具规划设计条件	32

7.防洪影响评价报告审查	33

8.人防工程（含结合地面建筑修建的防空地下室）项目的立项审批、设计审查	34

9.因地质、地形、施工条件等原因不能修建防空地下室申请易地建设审批	35

10.生产建设项目水土保持方案审批	36

11.取水许可	37

12.建设用地规划许可证核发	38

13.工程设计方案审查	39

14.涉及市级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审查	40

15.建设工程规划许可证核发	41

16.建设项目环境影响评价审批（报告书类）	43

17.建设项目环境影响评价审批（报告表类）	44

18.建设工程质量安全监督登记备案	45

19.建筑工程施工许可核发	46

20.建设工程档案预验收意见书	47

21.建设工程规划验收合格证核发	48

22.建设工程消防验收	49

23.人防工程竣工验收备案	50

24.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案	51

配套申请材料

1.选址意见书申报表	53

2.建设项目用地预审申请表	55

3.规划设计条件申报表	57

4.人防工程（含结合地面建筑修建的防空地下室）项目的立项审批、设计审查申请表	58

5.因地质、地形、施工条件等原因不能修建防空地下室申请易地建设审批申请表	59

6.建设用地规划许可证申报表	60

7.建设工程设计方案申报表	61

8.建设工程规划许可证申报表	63

9.工程质量安全监督登记备案表	65

10.榆林市房屋建筑和市政基础设施工程招标综合备案	68

11.建筑工程施工许可证申请表	70

12.建设工程档案质量承诺书	72

13.《建设工程档案报送责任书》延期办理承诺书	73

14.建设项目档案专项验收申请表	74

15.榆林市建设工程规划专项验收申请	77

16.建筑工程竣工验收报告	78

17.建设工程消防验收申报表	86

18.人防工程竣工验收备案申请表	90

19.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表	96

20.委托书	101

21.申办行政许可项目承诺书	102

办 事 指 南

| 事项名称 |  |  |  | - 市级权限内政府投资项目可研报告（建议书）审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项性质 |  |  |  | 其他权利类型事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 《国务院关于投资体制改革的决定》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 《国务院办公厅关于保留部分非行政许可审批项目的通知》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  | 1.符合国家法律法规及省、市政府有关规定； 2.符合国民经济和社会发展总体规划、区域规划、专项规划、发展建设规划、产业政策、行业准入标准和土地利用总体规划； 3.符合国家宏观调控政策； 4.符合政府(国企主管部门)相关意见，特别是资金支持意见； 5.未影响国家及区域经济安全； 6.合理开发并有效利用资源； 7.生态环境和自然文化遗产得到有效保护； 8.不对公众利益，特别是项目建设地的公众利益产生重大不利影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.项目主管部门或县市区(工业区)发改(经发)局的项目可研批复申请文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.具有相应工程咨询资质机构编制的项目可行性研究报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.城乡规划行政主管部门出具的选址意见(仅指以划拨方式提供国有土地使用权的项目)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.属于《榆林市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项办法》审议范围的重大项目，须出具市人大常委会审查意见； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.确定实施该项目的政府会议纪要或相关文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.国土资源行政主管部门出具的用地预审意见(国土资源主管部门明确可以不进行用地预审的情形除外)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.法律、行政法规规定需要办理的其他相关手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 注：项目须经陕西省投资项目在线审批监管平台申报，以上资料1式2份，并提供相应电子文档(PDF格式)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  | 第一步：申请人将纸质材料报送窗口； 第二步：窗口人员核对申请材料，申请材料齐全且符合规定的窗口予以受理，申请材料不全或不符合规定，一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准。在承诺时限内作出准予或不准予的决定，并通知申请人领取不准予通知（说明不准予的理由）; 第三步：牵头部门会同有关部门实地勘探; 第四步：业务分管领导主持专题会议研究，业务科室、业务分管领导会签，分管审批领导签发; 第五步：项目符合规定的予以批准通过，不予以通过的说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  | 10个工作日(不包括评估、评审、征求意见时间，如需延期经分管领导同意可延期至10个工作日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 |  |  |  | 能，http://www.sxtzxm.gov.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 |  | - 选址意见书许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《中华人民共和国城乡规划法》 |  |  |  |  |  | 第三十六条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《陕西省城乡规划条例》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  | 建设项目应符合国家安全、环保、文物、水利、防震、防灾、气象等法律、法规的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.申办行政许可项目承诺书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.委托书及被委托人身份证复印件,同时交验原件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.选址意见书申报表（建筑工程）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.投资项目选址“一张图”控制线检测报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.建设项目申请报告或相关批复文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.标明拟建项目用地范围的1/500、1/2000或1/10000现势地形图1份和电子文件（DWG格式）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他需要提供材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：1.申报材料按次序装订成册（A4或折叠为A4），一式两份； 2.选址意见书申报表（建筑工程）填写内容须电子打印（签章除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  | 第一步：申请人下载《选址意见书申报表（建筑工程）》； 第二步：申请人备齐申请材料后，直接到综合窗口报送申请材料，窗口工作人员接收、核对申请材料，申请材料齐全且符合法定形式，出具《申请材料接受凭证》并当场告知申请人现场踏勘的具体要求和时间安排；申请材料不齐全或不符合法定形式，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准； 第三步：窗口牵头部门接件后，会同有关部门组织现场勘察，并在承诺办结内作出准予或不予许可的决定，通知申请人领取有关批文或证书。对不予行政许可的应说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  | 需要勘察 |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  | 10个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 |  | 不能 |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 |  | 选址意见书许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《中华人民共和国城乡规划法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第三十六条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《陕西省城乡规划条例》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  | 建设项目应符合国家安全、环保、文物、水利、防震、防灾、气象等法律、法规的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.申办行政许可项目承诺书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.委托书及被委托人身份证复印件,同时交验原件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.选址意见书申报表（市政工程）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.投资项目选址“一张图”控制线检测报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.建设项目申请报告或相关批复文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.标明拟建项目用地范围的1/500、1/2000或1/10000现势地形图1份和电子文件（DWG格式）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他需要提供材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：1.申报材料按次序装订成册（A4或折叠为A4），一式两份。 2.选址意见书申报表（市政工程）填写内容须电子打印（签章除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  | 第一步：申请人下载《选址意见书申报表（市政工程）》； 第二步：申请人备齐申请材料后，直接到综合窗口报送申请材料，窗口工作人员接收、核对申请材料，申请材料齐全且符合法定形式，出具《申请材料接受凭证》并当场告知申请人现场踏勘的具体要求和时间安排；申请材料不齐全或不符合法定形式，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准； 第三步：窗口牵头部门接件后，会同有关部门组织现场勘察，并在承诺办结内作出准予或不予许可的决定，通知申请人领取有关批文或证书。对不予行政许可的应说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  | 10个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  | - 建设项目用地预审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  | 行政职权事项 A（行政许可事项） |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  | 法律依据名称 |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 《中华人民共和国土地管理法实施条例》 |  |  |  | 第二十三条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 《中华人民共和国土地管理法》 |  |  |  | 第五十二条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 《陕西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》 |  |  |  | 第二十六条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 《建设项目用地预审管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  | 申请条件包括： 1.符合土地利用总体规划。 2.保护耕地，特别是基本农田。 3.合理和集约节约利用土地。 4.符合国家供地政策。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.建设项目用地预审申请表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.建设项目用地预审申请报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.建设项目依据（项目建议书批复文件、备案文件、列入相关规划文件或相关产业政策文件）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.标注建设用地范围的土地利用总体规划图和土地利用现状图（1:1万）及其他相关图件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.项目用地拐点坐标表（2000坐标系）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  | 由各级人民政府或有批准权的发展和改革等部门审批、核准、备案的建设项目。 应当由国土资源部负责预审的输电线塔基、钻探井位、通讯基站等小面积零星分散建设项目用地，由省国土资源管理部门预审，并报国土资源部备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  | 第一步：申请人下载《建设项目用地预审申请表》； 第二步：申请人备齐申请材料后，直接综合窗口报送申请材料，窗口工作人员接收、核对申请材料，申请材料齐全且符合法定形式，出具《受理通知书》；申请材料不齐全或不符合法定形式，一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准。； 第三步：窗口牵头部门接件后，会同有关部门对申请人报送的申请材料进行审查，在承诺办结时限内作出准予或不予许可的决定，通知申请人领取有关批复文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  | 不需要 |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  | 10个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  | 没有数量限制 |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 |  |  | 不能 |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  | - 企业投资项目备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  | 行政审批事项 （行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  | 法律依据名称 |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《陕西省企业投资项目核准和备案管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《国务院关于投资体制改革的决定》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《企业投资项目核准和备案管理条例》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《企业投资项目核准和备案管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《陕西省政府核准的投资项目目录(2017年本)》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  | 1.不属于《陕西省政府核准的投资项目目录(2017年本)》中的项目； 2.符合中省市相关发展建设规划、产业政策和技术标准； 3.属于固定资产投资、应实施审批管理的项目，属于市级备案权限的； 4.项目单位基本情况，项目名称、建设地点、建设规模、建设内容，总投资及资金来源等信息明确、清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.项目单位基本情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.项目名称、建设地点、建设规模、建设内容，项目总投资额； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.项目符合产业政策声明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.法律、行政法规规定需要办理的其他相关手续； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.由陕西省投资项目在线审批监管平台上报，无需提供纸质材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  | 第一步：申请人由陕西省投资项目在线审批监管平台上报。 第二步：窗口牵头部门受理后，并在承诺办结内作出准予或不予许可的决定，通知申请人领取有关备案证书。对不予行政许可的应说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  | 不需要 |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  | 5个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  | 3个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  | 没有数量限制 |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 |  | 能，http://www.sxtzxm.gov.cn |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  |  |  | - 市级权限内企业投资项目核准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  |  |  | 行政审批事项 （行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《陕西省企业投资项目核准和备案管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《国务院关于投资体制改革的决定》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《企业投资项目核准和备案管理条例》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《企业投资项目核准和备案管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《陕西省政府核准的投资项目目录(2017年本)》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  |  | 1.属于《陕西省政府核准的投资项目目录(2017年本)》中的项目； 2.不危及经济安全、社会安全、生态安全等国家安全； 3.符合相关发展建设规划、产业政策和技术标准； 4.需要对项目核准文件所规定的内容进行调整的其他重大情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.按照项目申请报告通用文本要求编写项目申请报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.城乡规划行政主管部门出具的选址意见(仅指以划拨方式提供国有土地使用权的项目)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.国土资源行政主管部门出具的用地预审意见(国土资源主管部门明确可以不进行用地预审的情形除外)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.项目法人证书或项目业主营业执照副本及复印件，无营业执照单位提供组织机构代码证复印件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.企业投资项目核准申请表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.《招标基本情况表》(也可另行申请)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.法律、行政法规规定需要办理的其他相关手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注：项目须经陕西省投资项目在线审批监管平台申报，以上资料1式2份，并提供相应电子文档(PDF格式)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  |  | 第一步：申请人将纸质材料报送窗口； 第二步：窗口人员核对申请材料，申请材料齐全且符合规定的窗口予以受理，申请材料不全或不符合规定，一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准。在承诺时限内作出准予或不准予的决定，并通知申请人领取不准予通知（说明不准予的理由）； 第三步：项目符合规定的予以批准，不予以通过的说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  |  | 不需要 |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  |  | 20个工作日内(不包括评估、评审、征求意见时间，如需延期经分管领导同意可延期至40个工作日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  |  | 8个工作日(不包括评估、评审、征求意见时间，如需延期经分管领导同意可延期至10个工作日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及 申报网址 |  |  |  |  | 能，http://www.sxtzxm.gov.cn |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 | 建筑工程（含其他建设项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 | - 出具规划设计条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《中华人民共和国城乡规划法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二十一条、 第四十条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《陕西省城乡规划条例》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 | 建设项目应符合国家安全、环保、文物、水利、防震、防灾、气象等法律、法规的有关 规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.规划设计条件申报表（建筑工程）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.委托书及被委托人身份证复印件,同时交验原件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.申办行政许可项目承诺书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.标明拟建项目用地范围的1/500、1/2000或1/10000现势地形图1份和电子文件（DWG格式）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.其他需要提供材料（涉及国家安全、环保、文物、水利、气象、防震、防灾等法律、法规规定的一项或多项审核意见。其他建设项目还需提供土地使用、房屋权属等相关证明文件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注： 1.申报材料按次序装订成册（A4或折叠为A4），一式两份。 2.规划设计条件申报表（建筑工程）填写内容须电子打印（签章除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 | 第一步：申请人下载《规划设计条件申报表（建筑工程）》； 第二步：申请人备齐申请材料后，直接到综合窗口报送申请材料，窗口工作人员接收、核对申请材料。申请材料齐全且符合法定形式，出具《申请材料接收凭证》，申请材料不齐全或不符合法定形式，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准； 第三步：窗口接件后，会同有关部门进行勘察审查，在承诺时限内作出准予或不予许可的决定，并通知申请人领取有关批文或证书。对不予行政许可的应说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 | 2个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 事项名称 | - 防洪影响评价报告审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型名称 | 河道管理范围内工程建设方案审批，跨河、穿河、穿堤、临河的工程建设方案审批，占用防洪规划保留区内土地审批，洪泛区、蓄滞洪区内非防洪建设项目审批。 |  |  |  |
| 事项性质 | 行政职权事项 B（行政征收事项） | 办件类型 | 单办件 |  |
| 法律法规依据 | 法律依据名称 | 条目 | 原文 |  |
|  | 《中华人民共和国防洪法》 | 第十六条、第十七条、第十九条、第三十三条、第二十七条 |  |  |
| 申请条件 | 具备法人资格 |  |  |  |
| 申请材料目录 | 材料名称 |  | 空表 | 范本 |
|  | 1.申办行政许可项目承诺书； |  |  |  |
|  | 2.涉及第三者利益的，提供与第三者水事权益协议文件和相关图件； |  |  |  |
|  | 3.委托书； |  |  |  |
|  | 4.洪水影响评价报告。 |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |
| 办理程序 | 受理—审核—踏勘—批复 |  |  |  |
| 是否现场踏勘 | 需要勘察 | 是否需要审图 | 需要审图 |  |
| 法定审批时限 | 20个工作日 |  |  |  |
| 承诺办结时限 | 10个工作日（依法需要建议和专家评审等除外） |  |  |  |
| 附加时限 | 有 |  |  |  |
| 有无数量限制 | 没有数量限制 | 有无收费 | 无收费 |  |
| 收费标准和依据 |  |  |  |  |
| 能否网上申报 及申报网址 | 不能 | 能否立等可取 | 否 |  |

| 事项名称 | - 人防工程（含结合地面建筑修建的防空地下室）项目的立项审批、设计审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项性质 | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《中共中央 国务院 中央军委关于加强人民防空工作的决定》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第九条 |  |  |  |  |  |  |  | 见具体条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《陕西省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《陕西省结合民用建筑修建防空地下室管理规定》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 | 1.已取得企业投资项目核准或备案批复文件； 2.已取得市规划局:重要修建性详细规划及调整或建筑设计方案审查文件； 3.已设计完毕地面建筑平面图、立面图、剖面图； 4.修建人防工程的，已设计完成项目防空地下室扩大初步设计文件； 5.区域内总投资在规定金额内的核准、备案项目和外商投资项目、房地产备案项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.建设单位修建人防工程申请书(1份,原件加盖建设单位公章)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.建设单位营业执照或组织机构代码证等证明文件（1份,复印件加盖建设单位公章）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.工程建设立项审批/选址/用地规划/不动产权等证明文件(1份，复印件加盖建设单位公章)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.市规划局出具建设工程规划设计方案批复(1份，复印件加盖建设单位公章) ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.总平面图（1份，蓝图）、分层面积表和基础类型及基础埋深证明（1份，原件加盖设计院公章和建设单位公章）、设计单位资质及项目负责人资格证书（1份，复印件加盖建设单位公章）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.建设单位提交由具有相应资质的地勘部门出具的勘察报告(1份,原件加盖建设单位公章)、地勘部门资质(1份，复印件加盖建设单位公章)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.施工图设计文件技术性审查审查报告(1份,原件加盖建设单位公章)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.设计单位资质、项目负责人资格证书（1份，复印件加盖建设单位公章）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.图审单位资质、项目负责人资格证书（1份，复印件加盖建设单位公章）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.建设项目人防工程全套图纸（1份，蓝图，装订成册A4大小）及电子版（光盘/U盘）、人防工程平面布置图（4份，蓝图，虚线标注人防工程所在位置，加盖设计院和建设单位公章）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.陕西省人防工程普查登记表(1份,原件加盖建设单位公章)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.委托代理人申请办理，需附委托书（1份，原件加盖建设单位公章）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.建设单位对所有申报材料真实性承诺函（1份，原件加盖建设单位公章）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 | 第一步：申请人下载《建筑工程修建防空地下室申请表》； 第二步：申请人持申请材料，到综合窗口进件。综合服务窗口工作人员核对申请材料后，不齐全或不符合法定形式的，及时一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准，审图后申请材料齐全且符合法定形式的，向申请人出具《申请材料接收单》； 第三步：牵头部门接件后，会同相关部门组织审核，在承诺时限内作出准予或不予许可的决定，并通知申请人领取有关批准文件。对不予行政许可的应说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 | 5个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 | 按照有关规定执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  |  |  |  | - 因地质、地形、施工条件等原因不能修建防空地下室申请易地建设审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  |  |  |  | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 《中华人民共和国人民防空法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二十二条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见具体条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 《陕西省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第九条 第十一条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见具体条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  |  |  | 1.已取得企业投资项目核准或备案批复文件； 2.已取得市规划局:重要修建性详细规划及调整或建筑设计方案审查文件； 3.已设计完毕地面建筑平面图、立面图、剖面图； 4.区域内总投资在规定金额内的核准、备案项目和外商投资项目、房地产备案项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.缴纳人防工程易地建设费申请书（1份,原件加盖建设单位公章）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.建设单位营业执照或组织机构代码证等证明文件(1份，复印件加盖建设单位公章)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.工程建设立项审批/土地/选址/不动产权/工程规划（或市规划局出具建设工程规划设计方案批复）等证明文件(1份，复印件加盖建设单位公章)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.分层面积表和基础类型及基础埋深证明（1份,原件加盖设计单位公章和建设单位公章）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.总平面图、地下室总平面图（1份，蓝图）；电子版（1份，建施全套图、基础结构全套图，光盘/U盘）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.具有相应资质的地勘部门出具的地质勘察报告和专家（3人以上 单数）论证意见的证明材料(1份,原件加盖建设单位公章)，地勘部门资质和所有专家资格证书、职业证书、身份证复印件(1份，复印件加盖建设单位公章)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.陕西省普通地下室工程普查登记表(1份,原件加盖建设单位公章)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.委托代理人申请办理，需附委托书（1份，原件加盖建设单位公章）和代理人身份证复印件（1份，复印件加盖建设单位公章）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.真实性承诺函（1份，原件加盖建设单位公章）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  |  |  | 第一步：申请人下载《人防工程易地建设费申请表》； 第二步：申请人持申请材料，到综合窗口进件。综合服务窗口工作人员核对申请材料后，不齐全或不符合法定形式的，及时一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准，审图后申请材料齐全且符合法定形式的，向申请人出具《申请材料接收单》； 第三步：牵头部门接件后，会同相关部门组织审核，在承诺时限内作出准予或不予许可的决定，并通知申请人领取有关批准文件。对不予行政许可的应说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  |  |  | 根据需要进行勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  |  |  | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  |  |  | 9个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  | 按照有关规定执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报 及申报网址 |  |  |  |  |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  |  |  |  | - 生产建设项目水土保持方案审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 |  |  |  |  |  | 生产建设项目水土保持方案审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  |  |  |  | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 《中华人民共和国水土保持法》 |  |  |  |  |  |  |  | 第二十五条、第二十六条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 《陕西省水保条例》 |  |  |  |  |  |  |  | 第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 《陕西省城市建设项目水土保持方案技术导则》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 《开发建设项目水土保持技术规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  |  |  | 按要求备齐申请材料后即可申报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.生产建设项目水土保持方案审批申请文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.生产建设项目水土保持方案报告书：申请人自行或委托具有相应资质的单位编制，（符合《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008），水土保持方案报告书加盖生产建设单位和编制单位公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  | 中心城区、跨区行政区域、市级立项或者按照规定应当由水务部门审批的申请。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  |  |  | 第一步：申请人备齐申请材料后，直接到窗口提交申请材料；通过委托代理人提出申请的，同时提交统一格式的《委托书》，材料齐全的由窗口出具《行政许可材料接收凭证》；申请材料不齐全或者不符合法定形式，接件人员应当当场一次告知申请人需要补正的全部内容和标准，并同步发放《行政许可一次性补正材料告知书》。 第二步：窗口工作人员接件后，在承诺时限内作出作出准予或不予许可的决定，通知申请人领取有关批文。对不予行政许可的应说明理由，并告知申请人依法享有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  |  |  | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  |  |  | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  |  |  | 15个工作日（技术评审时间不计入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报 及申报网址 |  |  |  |  |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 取水许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 取水许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《中华人民共和国水法》 |  |  |  |  |  |  | 第七条，第四十八条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《陕西省取水许可制度实施细则》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 |  |  |  |  |  |  | 第二条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请条件包括：利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的取水单位和个人。凡在本地行政区域内直接从河道、渠道、水库或者地下取水的单位和个人，由社会投资的核准（备案）类建设项目和政府投资的审批类建设项目，主要包括房屋建筑和城市基础设施等工程，不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程并满足下列三个条件之一的都应向市水务局申请领取取水许可证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 份数 |  |  |  |  |  |  | 材料 形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.申请文件(正式红头文件)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.取水许可申请书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.与第三者利害关系的第三方签订的有关协议； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.属于备案项目的，提供有关备案材料； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.建设项目需要取水的,申请人应该提交建设项目水资源论证报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.取水单位或者个人的法定身份证明文件 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.水利工程供水的,申请人应当提交与供水工程管理单位的供水协议; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.利用已批准的入河排污口退水的，应当出具具有管辖权的县级以上地方人民政府水资源行政主管部门或者流域管理机构的同意文件; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.国务院水行政部门规定的其他材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水务主管部门负责取水许可制度的组织实施和监督管理，并对下列取水许可申请实施审批、发证：（1）地表水取水设计日设计取水量合计1-2万立方米（含1万立方米），地下水设计日取水量合计0.5-1万立方米。（2）跨县级行政区域的取水。（3）由市发改委核准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一步：申请人直接下载《取水许可申请表》； 第二步：申请人备齐申请材料后，直接到综合窗口报送申请材料，窗口工作人员接收、核对申请材料，申请材料不齐全或不符合法定形式，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准；申请材料齐全且符合法定形式，出具《受理通知书》，并通知申请人现场踏勘和专家论证的具体要求和时间； 第三步：窗口牵头部门接件后，会同有关部门组织现场踏勘和审查，在承诺办结时限内作出准予或不予许可的决定，通知申请人领取有关批文或证书。对不予行政许可的应说明理由，并告知申请人依法享有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7个工作日（依法需要公示和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和依据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报 及申报网址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不能 |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 | 建筑工程（出让方式、划拨方式及其以外方式供地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 | - 建设用地规划许可证核发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《中华人民共和国城乡规划法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第三十七条、第三十八条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《陕西省城乡规划条例》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 | 1.取得国有土地使用权出让合同。 2.取得建设项目审批核准备案文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.申办行政许可项目承诺书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.委托书及被委托人身份证复印件,同时交验原件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.建设用地规划许可证申报表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.国有土地使用权出让合同；涉及国有土地使用权转让的，提交转让合同; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.建设项目批准核准备案文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：1.申报材料按次序装订成册（A4或折叠为A4），一式两份。 2.建设用地规划许可证申报表填写内容须电子打印（签章除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 | 第一步：申请人下载《建设用地规划许可证申报表》； 第二步：申请人持申请材料，到综合窗口进件。窗口工作人员核对申请材料后，向申请人出具《申请材料接收单》。申请材料不齐全或不符合法定形式的，及时一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准； 第三步：窗口牵头部门会同有关部门组织现场勘察和审查，并在承诺时限内作出准予或不予许可的决定，并通知申请人领取有关批准文件。对不予行政许可的应说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 | 3 个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 | - 工程设计方案审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《中华人民共和国城乡规划法》 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第四十条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《陕西省城乡规划条例》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 | 审定修建性详细规划方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.建设工程设计方案申报表（建筑工程）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.委托书及被委托人身份证复印件，同时交验原件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.申办行政许可项目承诺书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.有相应资质单位设计的建设工程设计方案（含建筑效果、总平面、各层平面、立面、剖面图、市城乡规划设计院审核通过的居住建筑日照分析报告等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：1.申报材料按次序装订成册（A4或折叠为A4），一式两份； 2.建设工程规划方案装订成册（A3或折叠为A3，确保内容清晰可见，并附电子文件），一式两份； 3.建设工程设计方案申报表（建筑工程）填写内容须电子打印（签章除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 | 第一步：申请人下载《建设工程设计方案申报表（建筑工程）》。 第二步：申请人备齐申请材料后直接到综合窗口进件，窗口牵头单位工作人员接收、核对申请材料，申请材料齐全且符合法定形式，出具《申请材料接收凭证》；申请材料不齐全或不符合法定形式，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准。 第三步：牵头单位窗口接件后，会同有关部门进行现场勘察，在承诺时限内作出准予或不予许可的决定，通知申请人领取有关批文或证书。对不予行政许可的应说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 | 10个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 | 10个工作日 （依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定、公示和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  |  |  | - 涉及市级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 |  |  |  |  | 文物保护建设控制地带内建设工程审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  |  |  | 行政职权事项 B（行政确认事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《中华人民共和国文物保护法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第十八条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见具体条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  |  | 申请文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审核，应当具备下列条件： 1.申办材料齐全、规范、有效； 2.建设工程不得破坏和影响文物保护单位的本体及其环境风貌； 3.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动； 4.考古勘探发掘单位完成建设项目地下文物考古勘探发掘工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.申办行政许可项目承诺书; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.委托书; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.申请函，内容包括：建设单位名称、建设项目、建设地点、建设规模; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.计划任务书（发改部门或上级主管部门对基建项目的批复）; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.建设工程的规划、设计方案，包括1/500或者1/2000现状地形图（标出涉及的市级文物保护单位），建设工程设计方案还需上报相关建筑的总平面图、平面、立面、剖面图 ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.工程对文物可能产生破坏或影响的评估报告; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.为保护文物安全及历史、自然环境所采用的相关措施设计; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.文保单位所在地文物行政管理部门的意见; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.涉及地下文物遗存的，须提供考古勘探发掘资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  |  | 第一步：申请人直接到综合窗口报送申请材料，窗口工作人员接收、核对申请材料，申请材料齐全且符合法定形式，出具《申请材料接受凭证》并当场告知申请人现场踏勘的具体要求和时间安排，申请材料不齐全或不符合法定形式，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准。 第二步：窗口牵头单位接件后，会同有关部门按规定时限进行现场勘察，在承诺办结时限内作出准予或不予许可的决定，由窗口统一出件，并窗口通过电话方式通知服务对象取件。不许可的应说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  |  | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要图审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  |  | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  |  | 10个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 |  |  |  |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  |  | 建筑工程（永久性建筑物，含部位、临时建筑、维修建筑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 |  |  |  | - 建设工程规划许可证核发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  |  | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 《中华人民共和国城乡规划法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第四十条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见具体条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 《陕西省城乡规划条例》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 《城市雕塑管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  | 1.审定修建性详细规划或总平面设计方案； 2.审定建设工程设计方案； 3.取得土地权属文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.建设工程规划许可证申报表（建筑物）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.委托书及被委托人身份证复印件,同时交验原件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.申办行政许可项目承诺书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.与规划管理相关的、技术审查合格的施工图、总平面图； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.使用土地有关证明文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.其他需要提供的材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 注：1.申报材料按次序装订成册（A4或折叠为A4），一式两份。 2.建设工程规划许可证申报表（建筑物）填写内容须电子打印（签章除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  | 第一步：申请人在网上下载《建设工程规划许可证申报表（建筑工程）》； 第二步：申请人备齐申请材料后，直接到综合窗口报送申请材料，窗口工作人员接收、核对申请材料，申请材料齐全且符合法定形式，出具《申请材料接受凭证》并当场告知申请人现场踏勘的具体要求和时间安排，申请材料不齐全或不符合法定形式，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准； 第三步：窗口牵头单位接件后，会同有关部门进行现场勘察，提出勘查意见，并在承诺办结时限内作出准予或不予许可的决定，不予行政许可的应说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  | 5个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报 及申报网址 |  |  |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  |  |  | 市政工程、构筑物（含雕塑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 |  |  |  |  | 建设工程规划许可证核发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  |  |  | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《中华人民共和国城乡规划法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第四十条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见具体条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《陕西省城乡规划条例》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《城市雕塑管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  |  | 1.取得土地权属文件。 2.取得建设项目批准审批核准备案文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.建设工程规划许可证申报表（市政工程、构筑物）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.委托书及被委托人身份证复印件,同时交验原件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.申办行政许可项目承诺书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.与规划管理相关的、技术审查合格的施工图、平面图； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.使用土地有关证明文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.建设项目批准审批核准备案文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.其他需要提供的材料 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 注：1.申报材料按次序装订成册（A4或折叠为A4），一式两份。 2.建设工程规划许可证申报表（市政工程、构筑物）填写内容须电子打印（签章除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  |  | 第一步：申请人在网上下载《建设工程规划许可证申报表（市政工程构筑物）》； 第二步：申请人备齐申请材料后，直接到综合窗口报送申请材料，窗口工作人员接收、核对申请材料，申请材料齐全且符合法定形式，出具《申请材料接受凭证》并当场告知申请人现场踏勘的具体要求和时间安排，申请材料不齐全或不符合法定形式，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准； 第三步：窗口牵头单位接件后，会同有关部门按规定时限进行现场勘察，提出勘查意见，并在承诺办结时限内作出准予或不予许可的决定，不予行政许可的应说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  |  | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  |  | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  |  | 5个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 |  |  |  |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  |  |  | - 建设项目环境影响评价审批（报告书类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  |  |  | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《中华人民共和国环境保护法》 |  |  |  |  |  |  |  | 第十九条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《中华人民共和国环境影响评价法》 |  |  |  |  |  |  |  | 第二十二条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  |  | 建设项目应符合相关法律、法规及各类规划的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.申请审批的请示文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.环境影响报告书1本及报告书光盘； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.建设项目环评审批基础信息表（原件和电子版）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.环评标准(原件)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.县区环保局出具的初审意见(原件)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.总量控制指标（原件）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.有资质的环境监测机构出具的现状监测资料(原件)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.公众参与册（并附：公众参与真实性承诺文件原件、采纳意见原件、公示报纸原件）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.备案文件或核准项目路条； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.涉及搬迁项目的出具四方搬迁协议； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.建设单位出具项目涉密说明（盖章）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.受理前业主公示截屏图； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13.企业注册号/统一社会信用代码（复印件）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14.法人姓名、身份证号、联系电话； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15.建设单位联系人姓名、电话； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16.其它相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  |  | 第一步：申请人备齐申请材料后，直接到窗口报送申请材料，窗口工作人员接收、核对申请材料，申请材料齐全且符合法定形式，即刻受理。申请材料不齐全或不符合法定形式，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准。 第二步：窗口接件后，组织现场勘察，并在承诺办结时限内作出准予或不予许可的决定，通知申请人领取有关批文。对不予行政许可的说明理由并领取不予批准的批文。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  |  | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  |  | 60个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  |  | 60个工作日（依法需要听证、勘察、监测和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 |  |  |  |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  |  |  | - 建设项目环境影响评价审批（报告表类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  |  |  | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《中华人民共和国环境保护法》 |  |  |  |  |  |  |  | 第十九条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 《中华人民共和国环境影响评价法》 |  |  |  |  |  |  |  | 第二十二条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  |  | 建设项目应符合相关法律、法规及各类规划的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.申请审批的请示文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.环境影响报告表1本及报告表光盘； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.建设项目环评审批基础信息表（原件和电子版）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.环评标准(原件)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.县区环保局出具的初审意见(原件)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.总量控制指标（原件）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.有资质的环境监测机构出具的现状监测资料(原件)； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.备案文件或核准项目路条； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.涉及搬迁项目的出具四方搬迁协议； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.建设单位出具项目涉密说明（盖章）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.受理前业主公示截屏图； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.企业注册号/统一社会信用代码（复印件）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13.法人姓名、身份证号、联系电话； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14.建设单位联系人姓名、电话; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15.其它相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  |  | 第一步：申请人备齐申请材料后，直接到窗口报送申请材料，窗口工作人员接收、核对申请材料，申请材料齐全且符合法定形式，即刻受理。申请材料不齐全或不符合法定形式，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准； 第二步：窗口接件后，组织现场勘察，并在承诺办结时限内作出准予或不予许可的决定，通知申请人领取有关批文。对不予行政许可的说明理由并领取不予批准的批文。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  |  | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  |  | 30个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  |  | 30个工作日（依法需要听证、勘察、监测和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 |  |  |  |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  |  |  |  | - 建设工程质量安全监督登记备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  |  |  |  | 行政职权事项 B（行政确认事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.建设工程质量安全监督登记备案表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.建设工程规划许可证； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.施工图审查合格书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.勘察、设计、施工、监理单位的中标通知书（或合同）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.施工、监理单位的资质、安全生产许可证书，项目经理、总监的资格证书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.五方责任主体法人授权书、项目负责人工程质量终身责任承诺书，建设单位项目负责人安全生产责任承诺书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.轨道、交通、电力等安全保护区内作业行政服务事项办理结果通知书（涉及时需提供）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  |  |  | 不需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  |  |  | 即办（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报 及申报网址 |  |  |  |  |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  | - 建筑工程施工许可核发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 |  | 建筑工程施工许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《中华人民共和国建筑法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第八条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  | 申请条件包括： 1.已经办理该建筑工程用地批准手续； 2.在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证； 3.施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求； 4.已经确定建筑施工企业； 6.有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格； 7.有保证工程质量和安全的具体措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.建筑工程施工许可申请表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.土地证； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.建设工程规划许可证； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.施工图设计文件审查合格证明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.中标通知书（政府投资项目）或直接发包通知书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.建设工程质量安全监督登记备案表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.施工企业签署的施工场地具备施工条件证明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.缴纳建筑业劳保统筹费银行到账单； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.《建设工程档案报送责任书》承诺书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  | 第一步：申请人可登录榆林市政务服务中心网站或榆林市城乡建设规划局门户网站，下载《建筑工程施工许可申请表》填写，并将申请材料扫描后上传网络平台； 第二步：窗口工作人员接到网上提交材料后，对申请材料不齐全或者不符合法定形式的，一次告知申请人需要补正的全部内容和标准； 第三步：申请人携带材料到窗口申请，即时办结。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  | 不需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  | 15个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  | 即时办结（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 |  | 能，http://www.shaanxijs.gov.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  | - 建设工程档案预验收意见书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  | 行政职权事项 B（行政确认事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《城市建设档案管理规定》建设部90号令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第八条、第九条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《建设工程文件归档规范》GB50328-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0.7、7.0.1、7.0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《城建档案业务管理规范》CJJ/T158-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0.11、2.0.12、2.0.13及4.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《陕西省建设工程档案验收办法实施细则》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第六条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《陕西省城市地下管线管理条例》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第四十五条至第四十七条、第五十条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  | 符合《建设工程文件归档规范》（GB50328-2014)、《城建档案业务管理规范》（CJJ/T158-2011）和《榆林市建筑工程施工质量验收技术资料管理整编规定》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 份数 |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.建设工程档案质量承诺书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.委托书（含人员证件）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.建设工程档案预验收申请表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.待验收的全部城建档案资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  | 第一步：项目建设单位办理项目建议书审批并启动联合审批后，在取得施工许可证后与城建档案部门签订《建设工程档案报送责任书》，城建档案部门对项目单位进行检查指导，帮助项目做好档案工作； 第二步：项目建设竣工验收前，须在规定时限内进行建设工程档案预验收。持申请材料到城建档案部门报送申请材料，提出正式验收申请； 第三步：城建档案部门工作人员核对申请材料，申请材料齐全且符合规定，出具《受理通知书》；申请材料不全或不符合规定，一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准。在承诺时限内作出准予或不准予的决定，并通知申请人领取不准予通知（说明不准予的理由）； 第四步：验收合格的，出具建设工程档案预验收意见书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  | 不需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  | 10个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  | 10个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报 及申报网址 |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑、市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型名称 |  |  |  |  |  |  |  | - 建设工程规划验收合格证核发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  |  |  |  |  |  | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  |  |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 《中华人民共和国城乡规划法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第四十五条 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见具体条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 《陕西省城乡规划条例》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第五十二条 |  |  |  |  |  |  |  |  | 见具体条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  |  |  |  |  | 完成建设工程规划验收测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  |  |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.榆林市建设工程规划专项验收申请； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.《建设工程规划竣工测量技术报告》纸质文件和电子文件（包括DWG和SHP两种格式竣工总平面图）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.其他需要提供的材料（现场实景照片、交验《标准地名证书》）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  |  |  |  |  | 第一步：申请人下载填写《榆林市建设工程规划专项验收申请》； 第二步：申请人备齐申请材料后，直接到综合窗口报送申请材料，窗口工作人员接收、核对申请材料，申请材料齐全且符合法定形式，出具《申请材料接受凭证》并当场告知申请人现场踏勘的具体要求和时间安排，申请材料不齐全或不符合法定形式，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准； 第三步：窗口牵头单位会同有关部门按规定时限进行现场勘察，提出勘查意见，并在承诺办结时限内作出准予或不予许可的决定，不予行政许可的应说明理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |  | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  |  |  |  |  | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  |  |  |  |  | 8个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  |  |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报 及申报网址 |  |  |  |  |  |  |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  | - 建设工程消防验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  | 行政审批事项 A（行政许可事项） |  |  |  |  |  |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《中华人民共和国消防法》 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第十一条、第十三条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《建设工程消防监督管理规定》 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第四条、第二十一条至第二十四条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《建设工程消防验收评定规则》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  | 1.建设工程项目已经竣工； 2.建设工程的施工单位、工程监理单位、设计单位、检测单位分别具有相应等级的资质和合格身份证明文件；建设单位具有工商营业执照等合法身份证明文件； 3.建设工程经建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位联合自验合格，已经取得《工程竣工验收报告》； 4.建设工程选用的消防产品具有质量合格证明文件； 5.具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证； 6.消防设施检测已经取得合格证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.申办行政许可项目承诺书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.委托书 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.建设工程消防验收申报表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.竣工验收报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.消防产品质量合格证明文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料装修材料符合国家标准或行业标准的证明文件、产品认证书、出厂合格证； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.消防设施检测合格证明文件（原件）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.建设单位的工商营业执照等合法身份证明材料； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.法律、行政法规规定的其他材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  | 第一步：申请人下载《竣工建设工程消防验收申报表》填写； 第二步：申请人备齐申请材料后，直接到窗口报送申请材料。窗口牵头单位工作人员接收、核对申请材料后，材料齐全且符合法定形式，出具《受理通知书》，申请材料不齐全或不符合法定形式的，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准； 第三步：窗口牵头单位会同有关部门组织现场踏勘，在承诺办结时限内作出准予或不予许可的决定，通知申请人领取有关批文或证书。对不予行政许可的应说明理由，并告知申请人依法享有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  | 需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  | 15个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报及申报网址 |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  | - 人防工程竣工验收备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  | 行政职权事项 B（行政征收事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 《人民防空工程竣工验收管理暂行规定》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 《结合民用建筑修建防空地下室管理规定》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  | 1.人防工程建设项目已经竣工并通过综合验收； 2.人防工程建筑、结构、电气、暖通、给排水、平战转换（含设备）等专业竣工图纸（含电子版）齐全； 3.建设、勘察、设计、施工、监理、监督、防护设备质量检测单位出具的竣工验收、检测合格、评估、总结报告等齐全； 4.有人防工程竣工验收财务决算报告； 5.有施工单位出具的工程质量保证书； 6.有已安装的防护工程设备合格证及质保单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.申办行政许可项目承诺书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.委托书 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.《人防工程竣工验收备案申请表》（含电子版）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.人防工程设计意见书、扩初图审核意见复印件、人防工程建筑、结构、电气、暖通、给排水、平战转换（含设备）等专业竣工图（含电子版）并加盖竣工图章； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.勘察、设计、施工、监理、防护设备生产厂家的工商、专业资质执照原件及复印件（留复印件）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.勘察、设计、施工、监理、建设单位出具的竣工验收、检测合格、评估、总结报告，人防工程防护设备质量检测部门出具的《人防工程主体检测报告》，人防工程质量监督部门出具的《人防工程质量监督报告》； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.施工单位出具的工程质量保证书复印件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.已安装的防护工程设备合格证及质保单复印件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.人防主管部门出具的竣工验收意见书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施权限表述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  | 第一步：申请人直接下载《人防工程竣工验收申请表》； 第二步：申请人备齐申请材料后，直接到窗口进件，窗口工作人员接收、核对申请材料，申请材料齐全且符合法定形式，出具《受理通知书》；申请材料不齐全或不符合法定形式，当场一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准； 第三步：牵头部门会同有关部门在承诺办结时限内作出准予或不予许可的决定，通知申请人领取有关批文或证书。对不予行政许可的应说明理由，并告知申请人依法享有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  | 不需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  | 6个工作日（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报 及申报网址 |  |  | 不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项名称 |  |  |  |  |  |  | - 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项性质 |  |  |  |  |  |  | 行政审批事项 B（行政征收事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单办件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规依据 |  |  |  |  |  |  | 法律依据名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 条目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请条件 |  |  |  |  |  |  | 建设工程竣工验收合格后，建设单位持竣工验收备案文件及时到建设行政主管部门备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料目录 |  |  |  |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.申办行政许可项目承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.委托书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.建设工程竣工验收备案表（一式两份） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.竣工验收报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.建设工程质量监督报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.建设工程施工许可证（复印件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.建筑工程规划验收合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.涉及国家安全事项的建设项目竣工验收意见书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.建筑工程消防验收意见书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.防洪工程设施验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.建设工程档案专项验收意见书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.人防工程竣工验收意见书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.施工单位签署的工程质量保修书（复印件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办理程序 |  |  |  |  |  |  | 第一步：申请人可登录榆林市政务服务中心网站或榆林市城乡建设规划局门户网站，下载《竣工验收备案表》填写。 第二步：申请人持申请材料到窗口进件。窗口工作人员核对申请材料后，申请材料不齐全或不符合法定形式的，及时一次性告知清楚需要补正的全部内容及标准；资料齐全的情况下，即办。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否现场踏勘 |  |  |  |  |  |  | 不需要勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不需要审图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定审批时限 |  |  |  |  |  |  | 20个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺办结时限 |  |  |  |  |  |  | 即办（依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、建议、鉴定和专家评审的除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加时限 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有无数量限制 |  |  |  |  |  |  | 没有数量限制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费标准和依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能否网上申报 及申报网址 |  |  |  |  |  |  | 能，http://www.shaanxijs.gov.cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能否立等可取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

配套申请材料

- 选址意见书申报表

建筑工程

项目总编号：                                    申请编号：20    地条申字    号

许可中心编号：                                  申报日期：20    年    月    日

| 申报单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表或负责人 |  |  | 办公电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | 申报人 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | 代理人 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟建项目情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目用地 四至范围 | 东至： |  |  |  |  | 西至： |  |  |  |  |
|  |  | 南至： |  |  |  |  | 北至： |  |  |  |  |
|  | 用地面积 | m2 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  | m2 |  |
|  | 建设类型 | □新建 □扩建 □改建 |  |  |  |  | 土地权属 |  |  | □集体 □国有 |  |
|  | 拟建项目 |  | 幢数 | 层数 | 建筑面积(m2) |  | 建筑高度(m) |  |  | 备注 |  |
| 申报人承诺： 本表填报的内容及提交的所有材料真实，并对其实质内容的真实性和申报资料中相关 数据的准确性负责。如有任何虚假，将承担一切后果及法律责任，与许可机关无关。 申报单位（人）： （签章） 法人代表（签字）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报送文件及图纸： 1、申办行政许可项目承诺书； 2、委托书及被委托人身份证复印件,同时交验原件； 3、投资项目选址“一张图”控制线检测报告； 4、建设项目申请报告或相关批复文件； 5、标明拟建项目用地范围的1/500、1/2000或1/10000现势地形图1份和电子文件（DWG格式）； 6、其他需要提供材料（涉及国家安全、环保、文物、水利、气象、防震、防灾等法律、法规规定的一项或多项审核意见）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 申报单位持有效证件在该审批事项作出决定之日起10个工作日内到业务窗口领取行政审批证件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

选址意见书申报表

市政工程

项目总编号：                                    申请编号：20    线选申字    号

许可中心编号：                                  申报日期：20    年    月    日

| 申报单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表或负责人 |  | 办公电话 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | 申报人 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | 代理人 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟建项目情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路 名 |  |  |  | 起止点 |  | 起点： |  |  |  |  | 终点： |  |  |
|  | 用地 四至范围 | 东至： |  |  |  |  | 西至： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南至： |  |  |  |  | 北至： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总长度 | m |  | 用地面积 |  | ㎡ |  |  |  |  | 规划控制线宽度 |  |  | m |
|  | 工程种类 | □道路 □公路 □桥梁 □铁路 □管线 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设类型 | □新建 □扩建 □改建 |  |  |  |  |  | 土地权属 |  | □集体 □国有 |  |  |  |  |
| 申报人承诺： 本表填报的内容及提交的所有材料真实，并对其实质内容的真实性和申报资料中相关 数据的准确性负责。如有任何虚假，将承担一切后果及法律责任，与许可机关无关。 申报单位（人）： （签章） 法人代表（签字）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报送文件及图纸： 1、申办行政许可项目承诺书； 2、委托书及被委托人身份证复印件,同时交验原件； 3、投资项目选址“一张图”控制线检测报告； 4、建设项目申请报告或相关批复文件； 5、标明拟建项目用地范围的1/500、1/2000或1/10000现势地形图1份和电子文（DWG 格式）； 6、其他需要提供材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：申报单位持有效证件在申报后10个工作日内到业务窗口领取行政审批证件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目用地预审申请表

|  | 项目名称 |  |  |  |  | 行业分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目批准类型 （审批、核准、备案） |  |  |  |  | 项目批准机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目拟建地点 |  |  |  |  | 项目投资（亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 统一项目代码 |  |  |  |  |  | 涉及市县（区） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用地规模 （公顷） |  | 总规模 | 农用地 |  |  |  |  | 建设用地 |  |  | 未利用地 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耕地 （基本农田） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请单位信息 |  | 联系单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联 系 人 |  | 手机 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 备 注 |  | 项目建设单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级国土资源主管部门审查意见 |  | 经办人： 负责人： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级国土资源主管部门审查意见 |  | 经办人： 负责人： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规划设计条件申报表

建筑工程

项目总编号：                                      申请编号：20    规条申字    号

许可中心编号：                                    申报日期：20    年    月    日

| 申报单位 | 单位名称 |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表或 负责人 |  | 办公电话 |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | 申报人 |  | 身份证号码 |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | 代理人 |  | 身份证号码 |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟建项目情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目用地 四至范围 | 东至： |  |  | 西至： |  |  |  |
|  |  | 南至： |  |  | 北至： |  |  |  |
|  | 用地面积 | m2 |  |  | 是否利用地下空间 |  | □是 □否 |  |
|  | 建设类型 | □新建 □扩建 □改建 |  |  | 土地权属 |  | □集体 □国有 |  |
| 申报人承诺： 本表填报的内容及提交的所有材料真实，并对其实质内容的真实性和申报资料中相关 数据的准确性负责。如有任何虚假，将承担一切后果及法律责任，与许可机关无关。 申报单位（人）： （签章） 法人代表（签字）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报送文件及图纸： 1、委托书及被委托人身份证复印件； 2、申办行政许可项目承诺书； 3、标明拟建项目用地范围的1/500、1/2000或1/10000现势地形图1份和电子文件（DWG格式）； 4、其他需要提供材料（涉及国家安全、环保、文物、水利、气象、防震、防灾等法律、法规规定的一项或多项审核意见。其他建设项目还需提供土地使用、房屋权属等相关证明文件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：申报单位持有效证件在申报后2个工作日内到业务窗口领取行政审批证件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 人防工程（含结合地面建筑修建的防空地下室）项目的

- 立项审批、设计审查申请表

| 建设单位 |  |  |  |  | 单位地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 设计负责人 |  |  |  |
| 该项目一次规 划建筑面积(m2) |  |  |  |  | 本期工程 建筑面积(m2) |  |  |  |
| 申 报 建 设 情 况 | 易地 建设 | 申请理由 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按 规 定 建 设 | 人防工程位置 | 应建面积(m2) |  |  | 实建面积(m2) |  | 预计开竣工时间 |
|  |  | 面积不足时 处理办法 | 交纳易地建设费□ 改图重报□ |  |  |  |  |  |
|  | 变更、延期申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温馨告知需 提交的材料 | 1.修建防空地下室材料按照办事指南“建筑工程修建防空地下室许可”表格中所列申请材料目录提供。 2.申请易地建设材料按照办事指南“因地质、地形、施工条件等原因不能修建防空地下室申请易地建设审批表格中所列申请材料目录提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

因地质、地形、施工条件等原因不能修建防空地下室

- 申请易地建设审批申请表

| 建设单位 |  |  |  |  | 单位地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 设计负责人 |  |  |  |
| 该项目一次规 划建筑面积(m2) |  |  |  |  | 本期工程 建筑面积(m2) |  |  |  |
| 申 报 建 设 情 况 | 易地 建设 | 申请理由 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按 规 定 建 设 | 人防工程位置 | 应建面积(m2) |  |  | 实建面积(m2) |  | 预计开竣工时间 |
|  |  | 面积不足时 处理办法 | 交纳易地建设费□ 改图重报□ |  |  |  |  |  |
|  | 变更、延期申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需 提交的材料 | 1.修建防空地下室材料按照办事指南“建筑工程修建防空地下室许可”表格中所列申请材料目录提供。 2.申请易地建设材料按照办事指南“因地质、地形、施工条件等原因不能修建防空地下室申请易地建设审批表格中所列申请材料目录提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设用地规划许可证申报表

划拨□  出让□  其他□  临时□

项目总编号：                                      申请编号：20    地证申字    号

许可中心编号：                                    申报日期：20    年    月    日

| 申报单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表或负责人 |  |  | 办公电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | 申报人 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | 代理人 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟 建 项 目 情 况 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划渠道 |  | □商品房 □安居 □危改 □经济适用房 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四至范围 |  | 东至： |  |  |  |  |  |  |  |  | 西至： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南至： |  |  |  |  |  |  |  |  | 北至： |  |  |  |  |  |  |
|  | 《国有土地使用权合同》号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总用地面积 |  | m2 |  |  | 净用地面积 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 代征面积 |  | m2 |  |
|  | 总建筑面积 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 土地用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划用地性质 |  |  | 用地面积(m2) |  | 容积率 |  |  | 绿地率（%） |  |  | 建筑密度（%） |  |  |  | 建筑限高（m）≤ |  | 建筑面积（m2） |  |
| 其他规划条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报人承诺： 本表填报的内容及提交的所有材料真实，并对其实质内容的真实性和申报资料中相关 数据的准确性负责。如有任何虚假，将承担一切后果及法律责任，与许可机关无关。 申报单位（人）： （签章） 法人代表（签字）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报送文件及图纸： 1、申办行政许可项目承诺书； 2、申报单位（人）委托代理的，提交授权委托书及被委托人身份证复印件，同时交验原件； 3、其他需要提供的材料。 以划拨方式供地的建筑工程，还需提交： 1、标明拟建项目用地范围的1/500、1/2000或1/10000现势地形图1份和电子文件（DWG格式）； 2、建设项目批准、核准或备案文件。其中涉及占用农用地的提供建设项目用地预审意见； 以出让方式供地的建筑工程，还需提交： 1、国有土地使用权出让合同；涉及国有土地使用权转让的，提交转让合同； |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、建设项目批准、核准或备案文件； 以划拨和出让方式供地以外的建筑项目含临时用地（根据城乡规划行政主管部门意见办理），还需提交： 1、标明拟建项目用地范围的1/500、1/2000或1/10000现势地形图1份和电子文件（DWG格式）； 2、建设项目批准、核准或备案文件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：申报单位持有效证件在该许可事项作出决定之日起3个工作日内到业务窗口领取行政许可证件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设工程设计方案申报表

建筑工程

项目总编号：                                             申请编号: 20    建案申字    号

许可中心编号：                                           申报日期: 20    年    月    日

| 申报 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表或 负责人 |  |  |  | 办公电话 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | 申报人 |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | 代理人 |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 单位 | 设计负责人 |  |  |  |  |  | 资质专用章 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟 建 项 目 情 况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供地方式 |  | □划拨 □出让 □其他 |  |  |  |  |  |  |  | 净用地面积 |  | m2 |  |
|  | 建设项目 四至范围 |  | 东至： |  |  |  |  |  |  |  | 西至： |  |  |  |
|  |  |  | 南至： |  |  |  |  |  |  |  | 北至： |  |  |  |
| 建 筑 设 计 方 案 | 拟建项目 |  | 规划用地性质 |  |  | 幢数 |  |  | 层数 |  | 建筑面积(m2) |  |  | 高度(m) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上: 地下: |  | 地上: 地下: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上： 地下： |  | 地上： 地下： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上： 地下： |  | 地上： 地下： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上： 地下： |  | 地上： 地下： |  |  |  |
|  | 配套公建 |  | 功能名称 |  |  | 位置 |  |  |  |  | 建筑面积（M2） |  |  |  |
|  | 构筑物 工程内容 |  | 项目名称 |  |  | 规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 围墙 |  |  | 长度 m |  |  |  |  | 高度 m |  |  |  |
|  | 设计指标 | 总建筑面积 |  | m2 |  | 地上面积 |  |  | m2 |  | 地下面积 |  |  | m2 |
|  |  | 容积率 |  |  |  | 建筑密度 |  |  | % |  | 绿地率 |  |  | % |
|  |  | 户数 |  | 户 |  | 机动车泊位 |  |  | 位 |  | 地面停车率 |  |  | % |
| 申报人承诺： 本表填报的内容及提交的所有材料真实，并对其实质内容的真实性和申报资料中相关数据的准确性负责。如有任何虚假，将承担一切后果及法律责任，与许可机关无关。 申报单位（人）： （签章） 法人代表（签字）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报送文件及图纸： - 委托书及被委托人身份证复印件； - 申办行政许可项目承诺书； - 有相应资质单位设计的建设工程设计方案册1份。（含建筑效果、总平面、各层平面、立面、剖面图、市城乡规划设计院审核通过的居住建筑日照分析报告等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 申报单位持有效证件在该审批事项作出决定之日起10个工作日内到业务窗口领取行政审批证件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设工程规划许可证申报表

市政工程

项目总编号：                                             申请编号: 20    构证申字    号

许可中心编号：                                           申报日期: 20     年   月   日

| 报申报单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表或 负责人 |  |  | 办公电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
|  | 申报人 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
|  | 代理人 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 | 设计单位 (盖章) |  |  |  |  |  |  | 设计资质 |  |  |  |  |
|  | 设计人 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
| 拟 建 项 目情况 设 项 目 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路名称 | 起点 |  |  |  | 终点 |  |  |  |  | 长度（M） |  |
|  | 工程种类 | □给水 □通讯 □燃气 □排水 □给水 □电力 □供热 □道路 □桥梁 □河道 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程规格 | 管径大小：DN mm～DN mm 规划控制红线宽度： M 设计横断面： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报人承诺： 本表填报的内容及提交的所有材料真实，并对其实质内容的真实性和申报资料中相关数据的准确性负责。如有任何虚假，将承担一切后果及法律责任，与许可机关无关。 申报单位（人）： （签章） 法人代表（签字）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报送文件及图纸： - 委托书及被委托人身份证复印件； - 申办行政许可项目承诺书； 3、与规划管理相关的、技术审查合格的施工图、总平面图； 4、使用土地有关证明文件； 5、建设项目批准审批核准备案文件； 6、其他需要提供的材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：申报单位持有效证件在申报后3个工作日内到业务窗口领取行政审批证件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设工程规划许可证申报表

建筑工程

项目总编号：                                         申请编号: 20    建证申字    号

许可中心编号：                                       申报日期: 20    年    月    日

| 申报 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表或 负责人 |  | 办公电话 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | 申报人 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | 代理人 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 单位 | 设计负责人 |  |  |  | 资质专用章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供地方式 | □划拨 □出让 □其他 |  |  |  |  |  | 净用地面积 |  |  | m2 |  |  |  |
|  | 建设项目 四至范围 | 东至： |  |  |  |  |  | 西至： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南至： |  |  |  |  |  | 北至： |  |  |  |  |  |  |
| 拟 建 项 目 指 标 | 拟建项目 | 规划用地性质 |  | 幢数 |  |  | 层数 |  |  |  | 建筑面积(m2) |  |  | 高度(m) |
|  |  |  |  |  |  |  | 地上: 地下: |  |  |  | 地上: 地下: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地上： 地下： |  |  |  | 地上： 地下： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地上： 地下： |  |  |  | 地上： 地下： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地上： 地下： |  |  |  | 地上： 地下： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地上： 地下： |  |  |  | 地上： 地下： |  |  |  |
|  | 总建筑面积 | m2 |  | 地上建筑面积 |  |  | m2 |  |  |  | 地下建筑面积 |  |  | m2 |
| 申报人承诺： 本表填报的内容及提交的所有材料真实，并对其实质内容的真实性和申报资料中相关数据的准确性负责。如有任何虚假，将承担一切后果及法律责任，与许可机关无关。 申报单位（人）： （签章） 法人代表（签字）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报送文件及图纸： - 委托书及被委托人身份证复印件； - 申办行政许可项目承诺书； 3、与规划管理相关的、技术审查合格的施工图； 4、使用土地的有关证明文件； 5、其他需要提供的材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：申报单位持有效证件在该审批事项作出决定之日起5个工作日内到业务窗口领取行政审批证件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（     ）建监办（    ）  号

建设工程质量安全监督登记

备案表

单位工程名称：

建设单位：

- 工程质量安全监督登记备案表

| 项目名称 |  |  | 工程地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划开工日 期 |  |  | 计划竣工 日 期 |  |  |
| 总建筑 面 积 |  | 本次开工 面 积 |  | 工程用途 |  |
| 总投资 规 模 |  | 本次投资 规 模 |  | 抗震设防 烈 度 |  |
| 结构类型 |  | 地基类型 |  | 基础类型 |  |
| 单 位 工 程 主 要 技 术 指 标 | 工程名称 | 层 数 | 高 度 | 面 积 | 结构 |

| 五方责任主体单位 （全称） |  | 法定 代表人 | 企业资质等级、证书 编号 | 项目 负责人及联系电话 | 资格证书名称、等级、 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 |  |  | / |  | / |
| 勘 察 |  |  |  |  |  |
| 设 计 |  |  |  |  |  |
| 施 工 |  |  |  |  |  |
| 监 理 |  |  |  |  |  |
| 建设单位承诺及申请意见 | 代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，所提供的全部资料内容真实，无隐瞒和欺骗行为，并愿为所提供资料的真实性承担法律责任，现申请办理相关手续。 代理人： 法定代表人签字（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 登记备案意见 | 你单位申请的工程质量安全监督登记备案经审查符合要求，请你单位取得建设工程施工许可证后，到工程质量安全监督机构申请实施监督，纳入监管后方可开工建设。 登记备案机关（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

榆林市房屋建筑和市政基础设施工程招标综合备案

（     类）

编号：（        市、区、县）    号

| 招标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  | 工程估算价 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跨度 |  |  |  |  |  |  | 结构 |  |  |  |  |  |
|  |  | 层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源构成 |  | 政府投资： %； 自筹： %； 贷款： %； 外资： %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准文件 |  | 立项批准部门及文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规划许可部门及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标组织形式 |  | 自行办理 招标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标方式 |  | 公开招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委托代理 招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邀请招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发布公告媒体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交易场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程标前准备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划开竣工(或服务)期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人自行办理招标人员配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托招标代理情况 | 招标代理 机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 对投标人资格要求 | 对投标人 的资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对项目部组 成人员的 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格预审文件备案：招标人需同时提供资料：1.招标人具备法人或者其他组织的证明资料。2.资金来源证明。3.工程立项文件。4.工程规划许可手续。5.招标代理委托协议。 |  |  |  | 我单位对备案文件及所提供资料的真实性负全部责任。 招标人（公章） 法人代表（签章） 年 月 日 |  |  |  | 我单位对资格预审文件编制负全部责任。 编制单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备案机构（备案章） 经办人（签章） 单位负责人（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件及最高限价备案：招标人需同时提供施工图审查资料，采用资格后审的同时提供“资格预审文件备案”要求的资料。 |  |  |  | 我单位对备案文件及所提供资料的真实性负全部责任。 招标人（公章） 法人代表（签章） 年 月 日 |  |  |  | 我单位对招标文件、最高限价编制负全部责任。 编制单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备案机构（备案章） 经办人（签章） 单位负责人（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 招投标情况书面报告及中标通知书归档：招标人按归档要求提供相关资料。 |  |  |  | 我单位对归档文件及所提供资料的真实性负全部责任。 招标人（公章） 法人代表（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我单位对招投标情况书面报告及中标通知书编制负全部责任。 编制单位（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，正反面打印。

建筑工程施工许可证申请表

| 建设单位（盖章） |  |  |  |  |  | 建设单位项目负责人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标价格（万元） |  |  |  |  |  | 中标建设规模 |  |  |  |  |  |
| 本次申请建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次申请金额（万元） |  |  |  |  |  | 申请部位 |  |  |  |  |  |
| 合同开竣工日期 |  |  |  |  |  | 合同日期（天） |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  | 勘察单位项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 设计单位项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 施工单位项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 要 件 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地证 |  |  |  |  | 编号： |  |  |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证 |  |  |  |  | 编号： |  |  |  |  |  |
|  | 施工图设计文件审查合格证明文件 |  |  |  |  | 编号： |  |  |  |  |  |
|  | 中标通知书（政府投资项目）或直接发包通知书 |  |  |  |  | 编号： |  |  |  |  |  |
|  | 建设工程质量安全监督登记备案表 |  |  |  |  | 编号： |  |  |  |  |  |
|  | 施工企业签署的施工场地具备施工条件证明 |  |  |  |  | 有□ |  |  |  |  |  |
|  | 缴纳建筑业劳保统筹费银行到账单 |  |  |  |  | 有□ |  |  |  |  |  |
|  | 城建档案移交承诺书 |  |  |  |  | 有□ |  |  |  |  |  |
| 办 件 人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 郑重承诺：我单位对所报材料的真实性负责，并承担相关的法律责任。现申请上述项目建筑工程施工许可证。 法定代表人(签章)： 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次申请施工许可的建筑项目明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 建筑面积/长度/数量（平方米/米/根） |  |  |  |  | 层数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 | 地上 |  |  | 地下 |
| 总建筑面积： 地上建筑面积： 地下建筑面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 郑重承诺：我单位对所报材料的真实性负责，并承担相关的法律责任。现申请上述项目建筑工程施工许可证。 法定代表人(签章)： 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设工程档案质量承诺书

编号：

一、我单位已按照相关规范、标准对

（项目或工程名称）的建设工程档案进行整理，现承诺向榆林市城市建设档案馆所移交的纸质档案内容真实、准确，与工程实际相符合；电子档案与纸质档案完全一致，符合电子档案管理的有关规定。

二、我单位对移交建设工程档案的真实、准确、完整、规范进行自检，在后期利用时，发现工程档案不真实、不准确、不完整、不规范所造成的损失，由我单位承担一切相应的责任。

三、本建设工程在后期如有维修、改建时，结构、平面布置等有重大变更的，及时向榆林市城市建设档案馆报送变更补充材料。

承诺单位（公章）：

年   月   日

- 《建设工程档案报送责任书》

- 延期办理承诺书

榆林市城市建设档案馆：

（建设单位）建设的项目                                                                    （项目名称）现需办理施工许可证。因                                                              （原因），现向你单位申请延期办理《建设工程档案报送责任书》，我公司（单位）承诺在施工许可证核发之日起 5 个工作日内完成《建设工程档案报送责任书》办理工作。如未履行承诺，我公司（单位）愿承担由此引起的所有违约责任和纳入不良记录造成的后果。

承诺人（公章并签字）：

承诺时间：    年  月  日

- 建设项目档案专项验收申请表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批（核准）机关 |  | 立项日期 |  |
| 投资规模 |  | 建设起止时间 |  |
| 项目单位（法人） |  | 设计单位 |  |
| 主要施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 计划档案验收日期 |  | 计划竣工验收日期 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 地址/邮编 |  | 电子信箱 |  |
| 申请单位 自查意见 | 单位盖章 年 月 日 |  |  |
| 组织验收 单位意见 | 单位盖章 年 月 日 |  |  |

建设项目档案专项验收签字表

| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 单 位 | 职 务 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委 托 书

榆林市城市建设档案馆：

我单位现委托        同志（身份证：              ）  和          同志（身份证：                   ）分别为                           工程档案资料的立卷人、审核人，并委托        同志（身份证：                 ）到你单位办理该工程档案资料移交工作，请予以办理。

建设单位负责人：

建设单位公章：

- 榆林市建设工程规划专项验收申请

榆林市城乡建设规划局：

我单位根据贵局      年   月   日核发的《榆林市建设工程规划许可证》（证号：建字第              号），在

建设的                  工程，业已竣工建成，总建筑面积          ㎡。工程已具备规划专项验收条件，现向贵局申请办理榆林市建设工程规划专项验收合格证。

联系人：              联系电话：

申请单位：              （盖章）

年    月    日

- 建筑工程竣工验收报告

工 程 名 称：

建设单位(公章)：

陕西省住房和城乡建设厅印

填  表  说  明

1.竣工验收报告由建设单位填写；

2.竣工验收报告一式四份，字迹要清晰工整，建设单位、城建档案管理部门、备案机关、监督机构各存一份；

3.报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案；

4.报告须经建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签字，并加盖单位公章后方为有效。

建筑工程竣工验收条件

1.完成建筑工程设计和合同约定的各项内容；

2.有完整的技术档案和施工管理资料，各专项验收应符合要求；

3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告，有关安全和功能的检测资料应完整；

4.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；

5.有施工单位签署的《工程质量保修书》，建设单位提供的《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。

竣工项目审查表（一）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程用途 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程详细地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 规 模 | 结 构 类 型 |  | 房屋建 筑工程 |  |  | 地上 |  |  | （ 层） |  |  | 地下 |  | （层） |  |  | 总高度 |  |  |  | （m） |
|  |  |  | 市 政 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 室 外 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑面积 |  |  |  | （㎡） |  |  | 抗震设防 烈 度 |  |  |  | （度） |  |  |  | 设计使用 年 限 |  |  | （年） |  |  |
| 竣工验收日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设 单位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法 定 代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察 单位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法 定 代表人 |  |  |  |  | 项 目 负责人 |  |  |  |  |  | 注册岩土工程师 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 单位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法 定 代表人 |  |  |  |  | 项 目 负责人 |  |  |  |  |  | 注册建筑（结构）工程师证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法 定 代表人 |  |  |  |  | 项 目 负责人 |  |  |  |  |  | 注册监理工程师 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法 定 代表人 |  |  |  |  | 项 目 负责人 |  |  |  |  |  | 注册建造师 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：由施工总承包单位分包的专业工程，填写工程概况表（二）

竣工验收审查表（二）

| 专 业 分承包 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理证书编号 |  |
| 专 业 分承包 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理证书编号 |  |
| 专 业 分承包 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理证书编号 |  |
| 专 业 分承包 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理证书编号 |  |
| 专 业 分承包 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理证书编号 |  |
| 专 业 分承包 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理证书编号 |  |
| 专 业 分承包 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理证书编号 |  |

备注：此页不够可续页

竣工项目审查表（三）

| 审查项目及内容 | 审 查 情 况 |
| --- | --- |
| 一、完成建设工程设计项目及内容 1.房屋建筑工程 2.室外工程 3.市政工程 |  |
| 二、完成合同约定的各项内容情况 |  |

备注：完成建设工程设计项目及内容根据工程实际情况填报

竣工项目审查表（四）

| 三、技术档案和施工管理资料 1.建设前期、施工图设计审查等技术档案 2.监理技术档案和管理资料 3.施工技术档案和管理资料 |  |
| --- | --- |
| 四、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验资料 1.主要建筑材料 2.构配件 3.设备 |  |
| 五、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 1.勘察单位工程质量检查报告 2.设计单位工程质量检查报告 3.施工单位工程竣工报告 4.发单位i程不拆迁an000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.监理单位工程质量评估报告 |  |
| 六、《工程质量保修书》、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》 |  |
| 审查结论： 审查人签字： 建设单位项目负责人： 年 月 日 |  |

竣工工程质量验收实施情况

验收组织机构

建设单位应按照国家和地方现行有关竣工工程质量验收的规定组织竣工工程质量验收，不得简化程序。

建设单位验收负责人签字表

| 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程竣工验收分组人员签名表

| 验 收 专 业 组 | 组长 | 组 员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建 设 | 勘 察 | 设 计 | 施 工 | 监 理 |
| 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 工程技术资料 |  |  |  |  |  |  |
| （其他） |  |  |  |  |  |  |

备注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

本表必须现场签署，由建设单位保存。

单位工程质量竣工验收记录（一）

| 序号 | 分部工程名称 |  |  | 验收意见 |  | 验收记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础工程 |  |  |  |  | 1.共 分部，经查 分部符合标准及设计要求。 2.质量控制资料核查（完整、不完整）。 3.安全和主要使用功能检测结果： 共检测 项，符合要求 项。 4.观感质量评价： 好□ 一般□ 差□ |  |
| 2 | 主体结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建筑给水、排水及供暖工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通风与空调工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 建筑电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 建筑节能工程 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电梯工程 |  |  |  |  |  |  |
| 存在缺陷问题： |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 （公章） 项目负责人 签字： 年 月 日 |  | 监理单位 （公章） 项目负责人 签字： 年 月 日 | 勘察单位 （公章） 项目负责人 签字： 年 月 日 |  | 设计单位 （公章） 项目负责人 签字： 年 月 日 |  | 施工单位 （公章） 项目负责人 签字： 年 月 日 |

备注：市政基础设施工程、室外工程根据实际情况填写分部验收意见。

- 建设工程消防验收申报表

工程名称

建设单位                   （印章）

填表日期

中华人民共和国公安部制

说    明

1.此表由建设单位填写并加盖印章，没有单位印章的，应由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》，确知享有的权利和应尽的义务。

2.建设单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。

3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。

4.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划去。建设单位的法定代表人或主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。

5.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6.提交的材料请使用国际标准A3型纸打印、复印或按照A3型纸的规格装订，其中“证明文件”、“合格证”均为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

7.申报建设工程局部验收的，应在“其他需要说明的情况”中说明有关情况。

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 /主要负责人 |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |
| 类 别 |  | □新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《建设工程消防设计审核意见书》文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核日期 |  |  |  |  |
| 单位类别 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  | 法定代表人/ / 主要负责人 |  | 联系人 | 联系电话 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体建筑名称 |  |  | 结构类型 | 耐火 等级 | 层 数 |  |  |  | 建筑 高度 （m） |  |  | 占地面积 （m2） |  | 建筑面积（m2） |  |  |
|  |  |  |  |  | 地上 |  |  | 地下 |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |
|  |  |  |  | · |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储罐 | 设置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总容量（m3） |  |  |  |  |
|  | 设置型式 |  | 浮顶罐（□外 □内） □固定顶罐 □卧式罐 球形罐（□液体 □气体） 可燃气体储罐（□干式 □湿式） □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存形式 |  | □地上 □半地下 □地下 |  |  |  | 储存物质名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堆场 | 储 量 |  |  |  |  |  | 储存物质名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 |  |  | 材料类别 | □A □B1 □B2 |  |  |  |  |  | 保温层数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |
| □装修工程 |  |  | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装修面积（m2） |  |  |  |  |  |  | 装修层数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |

| 竣 工 验 收 情 况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收内容 |  | 验收情况 | 验收内容 | 验收情况 |
| □建筑类别 |  |  | □室内消火栓系统 |  |
| □总平面布局 |  |  | □自动喷水灭火系统 |  |
| □平面布置 |  |  | □其他灭火设施 |  |
| □消防水源 |  |  | □防烟排烟系统 |  |
| □消防电源 |  |  | □安全疏散 |  |
| □装修防火 |  |  | □防烟分区 |  |
| □建筑保温 |  |  | □消防电梯 |  |
| □防火分区 |  |  | □防爆 |  |
| □室外消火栓系统 |  |  | □灭火器 |  |
| □火灾自动报警系统 |  |  | □其他： |  |
| 设计单位确认： （设计单位印章） 年 月 日 |  |  | 施工单位确认： （施工单位印章） 年 月 日 |  |
| 监理单位确认： （监理单位印章） 年 月 日 |  |  | 建设单位确认： （建设单位印章） 年 月 日 |  |
| 同时提交的材料： □ 1．工程竣工验收报告； □ 2．有关消防设施的工程竣工图纸，数量： 份（大写）； □ 3．消防产品质量合格证明文件； □ 4．具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证，数量： 份（大写）； □ 5．消防设施检测合格证明文件； □ 6．施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件； □ 7．建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件； □ 8．法律、行政法规规定的其他材料： |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |

- 人防工程竣工验收备案申请表

工程名称：

单位名称：              （公章）

申报日期：        年    月    日

人民防空办公室制

填 表 须 知

一、本表系人防工程竣工验收专用表格。

二、本表要求用计算机打印，格式规范，不得涂改。

三、申请单位在申请人防工程竣工验收时需提交本表一式三份、电子版一份，并须提交相应附件材料，所需提交材料内容和份数按有关文件规定办理。为便于档案管理，申请单位所提交的申请表必须和标准申请表的规格一致，纸张应为A4纸并装订成册。

申请表应与附件材料分开，其他要求提交的材料统一收集在附件材料中。附件材料要列出详细目录及页码范围，以便于查询。

四、申请单位应按要求逐项填报有关内容，需提交表中未列出的内容时，可在附件材料中说明。各页如纸张不够，可加附页。

五、申请单位填报材料必须真实，审查部门所做结论必须客观、明确，如有虚报、造假行为，一经查实，将按有关规定严肃处理。

建设工程竣工验收备案申请表

| 申报人姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报人身份证号 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工申请日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程结构类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人防工程用途 | 战时 |  |  | 平时 |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规划许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位名称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |
| 工程质量监督 机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 竣 工 验 收 意 见 |  | 勘察 单位 意见 |  | 项目负责人： 年 月 日 法定代表人： 年 月 日 （公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计 单位 意见 |  | 项目负责人： 年 月 日 法定代表人： 年 月 日 （公章） |  |  |  |
|  |  | 施工 单位 意见 |  | 项目经理： 年 月 日 法定代表人： 年 月 日 （公章） |  |  |  |
|  |  | 监理 单位 意见 |  | 总监理工程师： 年 月 日 法定代表人： 年 月 日 （公章） |  |  |  |
|  |  | 建设 单位 意见 |  | 项目负责人： 年 月 日 法定代表人： 年 月 日 （公章） |  |  |  |
|  |  | 监督 单位 意见 |  | 项目负责人： 年 月 日 单位负责人： 年 月 日 （公章） |  |  |  |
|  | 工程 竣工 验收 备案 文件 目录 |  | 1、《人防工程竣工验收备案申请表》一式三份电子版一份 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、人防工程设计意见书、扩初图审核意见复印件、人防工程建筑、结构、电气、暖通、给排水、平战转换（含设备）等专业竣工图一套（含电子版）并加盖竣工图章 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、勘察、设计、施工、监理、防护设备生产厂家的工商、专业资质执照原件及复印件（留复印件） |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、勘察、设计、施工、监理、建设单位出具的竣工验收、检测合格、评估、总结报告，人防工程防护设备质量检测部门出具的《人防工程主体检测报告》，人防工程质量监督部门出具的《人防工程质量监督报告》 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、施工单位出具的工程质量保证书复印件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、建设单位出具的人防工程竣工验收财务决算报告 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、已安装的防护工程设备合格证及质保单复印件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、人防主管部门出具的竣工验收意见书 |  |  |  |  |
|  | 备案 意见 |  | 该工程的竣工验收文件已于 年 月 日收讫，文件齐全。 （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 经手人 |  |  |  |  | 复核人 |  |

审批意见： 人防行政主管部门 （公章） 年 月 日

备案编号：         年度

房屋工程：FW（     ）

市政设施: SS（     ）

- 房屋建筑和市政基础设施工程

- 竣工验收备案表

工 程 名 称：

建设单位（章）：

陕西省住房和城乡建设厅印

工 程 概 况 表 （一）

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  | ㎡ |  |  | 建筑工程结构类型 |  |  |
| 市政工程 |  |  |  |  | 室外工程 |  |  |
| 竣工验收日期 |  |  |  |  | 层 数 | 地上 层、地下 层 |  |
| 施工许可证号 |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |
| 建 设 单 位 （公章） | 单 位 名 称 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | 法 定 代表人 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 勘 察 单 位（公章） | 单 位 名 称 |  |  |  |  | 资质等级 证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  |  | 项 目 负责人 |  | 注 册 岩土工程师 证书编号 |  |
| 设 计 单 位（公章） | 单 位 名 称 |  |  |  |  | 资质等级 证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  |  | 项 目 负责人 |  | 注册建筑 （结构）工程师证书编号 |  |
| 监 理 单 位（公章） | 单 位 名 称 |  |  |  |  | 资质等级 证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  |  | 项 目 负责人 |  | 注 册 监理工程师 证书编号 |  |
| 施 工 总承包 单 位（公章） | 单 位 名 称 |  |  |  |  | 资质等级 证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  |  | 注册建造师 证书编号 |  |

备注：由施工总承包单位分包的专业工程，填写工程概况表（二）

工 程 概 况 表 （二）

| 专 业 分承包 单 位 （公章） | 单 位 名 称 |  |  |  | 资质等级 证书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理 证书编号 |  |
| 专 业 分承包 单 位 （公章） | 单 位 名 称 |  |  |  | 资质等级 证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理 证书编号 |  |
| 专 业 分承包 单 位 （公章） | 单 位 名 称 |  |  |  | 资质等级 证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理 证书编号 |  |
| 专 业 分承包 单 位 （公章） | 单 位 名 称 |  |  |  | 资质等级 证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理 证书编号 |  |
| 专 业 分承包 单 位 （公章） | 单 位 名 称 |  |  |  | 资质等级 证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理 证书编号 |  |
| 专 业 分承包 单 位 （公章） | 单 位 名 称 |  |  |  | 资质等级 证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理 证书编号 |  |
| 专 业 分承包 单 位 （公章） | 单 位 名 称 |  |  |  | 资质等级 证书编号 |  |
|  | 法 定 代表人 |  | 项 目 负责人 |  | 项目经理 证书编号 |  |

备注：此页不够可续页

竣 工 验 收 备 案 申 报

| 建设单位 | 建设单位 新建、改建、扩建的 工程，于 年 月 日竣工验收会议通过验收，结论为工程质量合格。 单位（项目）负责人： 年 月 日 （公 章） |
| --- | --- |

备案机关意见： 经对建设单位 于 年 月 日报送 工程的竣工验收备案文件，及工程质量监督机构 年 月 日提交的工程质量监督报告核查，符合要求，准予备案。 备案机关经办人： 备案机关负责人： 年 月 日 （公 章）

- 委托书

委托单位：                                    法定代表人：

单位地址：                                    电话：

委托人：                                      身份证号：

地址：                                        电话：

受委托人：                                    身份证号：

地址：                                        电话：

委托期限：      年       月        日至        年        月        日

现委托人委托         代表委托人办理                     事项，代理权限如下：

1、提交办理该项行政许可的相关材料、要件；

2、在材料接收凭证、承诺书等文书上签字；

3、领取行政许可决定书、资格证书或批文等文书。

受委托人在上述权限范围内依法所做的一切行为及签署的一切文件，委托人均予以承认。

委托单位：（盖章）                               年    月    日

委托人：（签字或盖章）                           年    月    日

受委托人：（签字或盖章）                         年    月    日

- 申办行政许可项目承诺书

：

本单位（人）于    年   月   日向贵部门申请办理                 事项的行政许可，并按照规定要求递交了相关申请材料。现就有关事宜承诺如下：

1、本单位（人）已认真学习了相关法律法规规章和规范性文件，了解了该项行政许可的有关要求，对有关规定的内容已经知晓和全面理解，承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准和技术要求。

2、本单位（人）承诺完全按照贵部门公布的申请材料要求和标准，提交了全部申请材料。

3、本单位（人）承诺所提供的申请材料实质内容均真实、合法、有效。

4、本单位（人）承诺对申报资料及相关数据的正确性（含纸质申请材料、图纸与电子文件的一致性）负责，自愿承担虚报、瞒报、造假等不正当手段而产生的一切后果。

5、本单位（人）承诺主动接受有关监管部门的监督和管理。

6、本单位（人）承诺在不符合上述行政许可条件或未取得行政机关的许可时，不从事相关的活动。

7、本单位（人）承诺对违反上述承诺的行为或超越行政许可范围进行活动的行为，与审批机关无关，愿意承担相应的法律责任。因违反有关法律法规及承诺，被撤销行政审批决定所造成的经济和法律后果，愿意自行承担。

8、本单位（人）承诺以上陈述真实、有效，是本单位（人）真实意思的表示。

（本承诺书一式两份，行政机关和申请人各执一份。）

承诺人（签字或盖章）：

承诺时间：   年     月     日