附件2

各县市区旅游厕所建设任务分配表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019-2020年** | | | | **2019年** | | | **2020年** | | |
| **建设计划（座）** | | **新建（座）** | **改建（座）** | **计划（座）** | **新建（座）** | **改建（座）** | **计划（座）** | **新建（座）** | **改建（座）** |
| 全市 | 160 | 120 | 40 | 80 | 60 | 20 | 80 | 60 | 20 |
| 榆阳区 | 16 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 横山区 | 14 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 神木市 | 14 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 府谷县 | 14 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 定边县 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 靖边县 | 14 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 绥德县 | 14 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 米脂县 | 12 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 佳 县 | 14 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 吴堡县 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 清涧县 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 子洲县 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |

备注：新建厕所可以替代改建厕所任务。